ACTIVIDAD 1.1.2 · INCREMENTO 1

Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales

Fechas planificadas: 02/08/2026 – 05/08/2026  ·  Carga estimada: 18 horas  ·  Dependencia: 1.1.1 (validada)

Responsables: Jonas, Andrés · Mora, Nicolás

✔ Registro de validación Reunión realizada el 31/07/2026 a las 17:00 hs con Actitud Solidaria (actividad 1.1.1). Resultado: la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales identificados en el informe de integración fueron revisados y aceptados sin modificaciones por la organización participante. Esta especificación formaliza y documenta esos requerimientos ya validados, como insumo para el diseño de arquitectura (1.1.4) y el modelado de datos (1.1.5), y como evidencia para el entregable de Avance 1 (08/09/2026).

# 2. Actores del sistema

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Voluntario | Persona que se registra, busca oportunidades, se inscribe a actividades y/o ofrece donaciones materiales. |
| Organización | Entidad social registrada (con CUIT) que publica oportunidades, gestiona inscripciones y administra el estado de las donaciones recibidas. |
| Sistema / Administrador implícito | Componente responsable de la autenticación, el cálculo de recomendaciones, el envío de notificaciones y la generación de estadísticas. |

# 3. Requerimientos funcionales (RF)

Prioridad Alta: componente No Negociable del MVP (según el plan de contingencias del informe de integración). Prioridad Media: funcionalidad de valor agregado, simplificable ante desvíos de cronograma.

| ID | Descripción | Módulo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro e inicio de sesión de usuarios (voluntarios y organizaciones) | Autenticación y roles | Alta |
| RF-02 | Gestión de roles diferenciados: voluntario y organización | Autenticación y roles | Alta |
| RF-03 | Registro de CUIT de la organización y gestión de estado de verificación (manual o simulada) | Autenticación y roles | Alta |
| RF-04 | Publicación de oportunidades con ubicación, descripción, tipo, fecha, cupo y requisitos | Oportunidades | Alta |
| RF-05 | Visualización de oportunidades en un mapa interactivo basado en geolocalización | Geolocalización | Alta |
| RF-06 | Filtro de oportunidades por ubicación, tipo, fecha y urgencia | Oportunidades | Alta |
| RF-07 | Inscripción de voluntarios a actividades publicadas | Inscripciones | Alta |
| RF-08 | Gestión de inscripciones y participantes por parte de la organización | Inscripciones | Alta |
| RF-09 | Mecanismo de recomendación de oportunidades basado en reglas | Recomendación | Media |
| RF-10 | Calificación bidireccional entre voluntarios y organizaciones | Reputación | Media |
| RF-11 | Notificaciones sobre nuevas oportunidades y eventos del sistema | Notificaciones | Media |
| RF-12 | Generación de estadísticas básicas de uso y participación | Estadísticas | Media |
| RF-13 | Búsqueda y selección de organizaciones registradas para ofrecer donaciones | Donaciones | Alta |
| RF-14 | Registro de donaciones materiales: categoría, cantidad, estado, ubicación e imagen opcional | Donaciones | Alta |
| RF-15 | Visualización y gestión de estado de donaciones por la organización (pendiente, aceptado, rechazado, coordinado, recibido) | Donaciones | Alta |
| RF-16 | Filtro de organizaciones por nombre, tipo de actividad o ubicación aproximada | Oportunidades / Donaciones | Media |

# 4. Requerimientos no funcionales (RNF)

| ID | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Accesible desde dispositivos móviles (smartphones) | Portabilidad |
| RNF-02 | Compatible con al menos un sistema operativo móvil (Android) | Portabilidad |
| RNF-03 | Interfaz intuitiva, clara y fácil de usar | Usabilidad |
| RNF-04 | Arquitectura modular que permita futuras mejoras y ampliaciones | Mantenibilidad |
| RNF-05 | Código correctamente estructurado y documentado | Mantenibilidad |
| RNF-06 | Autenticación y autorización basadas en roles (voluntario / organización) | Seguridad |
| RNF-07 | Sesiones gestionadas mediante tokens de autenticación (JWT) | Seguridad |
| RNF-08 | Almacenamiento de información sensible aplicando criterios básicos de seguridad | Seguridad |
| RNF-09 | Consentimiento explícito del usuario para el uso de geolocalización, limitado a su finalidad funcional | Seguridad / Privacidad |
| RNF-10 | Mensajes de error y confirmación claros en operaciones críticas (registro, login, publicación, inscripción) | Usabilidad |
| RNF-11 | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en operaciones comunes | Rendimiento |

# 5. Trazabilidad: requerimientos funcionales → objetivos específicos

Cada requerimiento funcional se vincula con al menos un objetivo específico del proyecto (sección 3.2 del informe de integración), asegurando que ningún requerimiento quede sin propósito ni objetivo sin cobertura.

| RF | Objetivo específico relacionado |
| --- | --- |
| RF-01 | Incorporar mecanismos básicos de seguridad y protección de datos personales |
| RF-02 | Diseñar arquitectura del sistema que soporte gestión de usuarios, organizaciones y actividades |
| RF-03 | Desarrollar sistema de registro de CUIT y gestión de estados de verificación |
| RF-04 | Implementar módulo de publicación de oportunidades de voluntariado |
| RF-05 | Desarrollar sistema de geolocalización con mapa interactivo |
| RF-06 | Implementar módulo de publicación de oportunidades de voluntariado |
| RF-07 | Desarrollar sistema de gestión de inscripciones y seguimiento de participación |
| RF-08 | Desarrollar sistema de gestión de inscripciones y seguimiento de participación |
| RF-09 | Implementar mecanismo de recomendación basado en ubicación, intereses y participación previa |
| RF-10 | Implementar sistema de reputación con evaluación bidireccional |
| RF-11 | Diseñar interfaz de usuario móvil clara, accesible e intuitiva |
| RF-12 | Implementar módulo de análisis con estadísticas de uso y participación |
| RF-13 | Implementar módulo de donaciones materiales no monetarias |
| RF-14 | Implementar módulo de donaciones materiales no monetarias |
| RF-15 | Implementar módulo de donaciones materiales no monetarias |
| RF-16 | Implementar módulo de publicación de oportunidades de voluntariado |