ACTIVIDAD 1.1.5 · INCREMENTO 1

Modelado de datos y entidades principales

Proyecto Final de Carrera — Aplicación móvil de voluntariado geolocalizado

Carga estimada: 18 h  ·  Dependencia: 1.1.4 (completada)  ·  Persistencia: PostgreSQL

Responsables: Jonas, Andrés . Mora, Nicolas

✓ Resultado del modelado Se definieron las entidades, atributos, claves, cardinalidades, restricciones y estados necesarios para cubrir los RF-01 a RF-16. El modelo mantiene separadas las cuentas, los perfiles y las organizaciones, y reserva las transacciones ACID para inscripciones, cupos y cambios críticos.

# 1. Propósito y alcance

Esta actividad transforma los requerimientos validados y la arquitectura de la actividad 1.1.4 en un modelo de datos lógico para PostgreSQL. El alcance comprende el dominio de usuarios, organizaciones, oportunidades, geolocalización, inscripciones, donaciones materiales, reputación y notificaciones.

El modelo todavía no constituye una migración SQL definitiva. Establece la estructura estable sobre la cual se implementarán las tablas, repositorios y servicios del backend durante los incrementos funcionales.

# 2. Criterios de diseño

| Criterio | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Trazabilidad | Cada entidad responde a uno o más requerimientos funcionales validados. |
| Normalización | El modelo se aproxima a tercera forma normal y utiliza catálogos compartidos para evitar duplicación. |
| Integridad | Las PK, FK, restricciones únicas y validaciones de estado preservan la coherencia. |
| Privacidad | No se persiste la ubicación en tiempo real; solo ubicaciones funcionales o aproximadas con consentimiento. |
| Consistencia | Las operaciones que afectan cupos, inscripciones e historial de estados se ejecutan mediante transacciones ACID. |
| Simplicidad del MVP | Recomendaciones y estadísticas se calculan bajo demanda y no se duplican en tablas resumen. |

# 3. Clasificación de entidades

| Grupo | Elementos | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Núcleo | Usuario; PerfilVoluntario; Organización; Oportunidad; Inscripción; Donación; Calificación; Notificación | Representan actores y operaciones principales. |
| Apoyo | Ubicación; TipoActividad; CategoríaDonación; TokenDispositivo; HistorialEstadoDonación | Normalizan datos compartidos y conservan trazabilidad. |
| Asociativas | VoluntarioInterés; OrganizaciónTipoActividad | Resuelven relaciones muchos-a-muchos. |
| Calculadas | Recomendaciones; estadísticas; cupo disponible | Se obtienen de datos vigentes y no se persisten inicialmente. |

# 4. Modelo conceptual del dominio

La separación entre Usuario, PerfilVoluntario y Organización permite concentrar credenciales y autorización en una única identidad, sin mezclar los atributos específicos de cada rol. Inscripción, Donación y Calificación conservan la trazabilidad de las interacciones entre ambas partes.

Figura 1. Modelo conceptual de las entidades principales y sus cardinalidades.

# 5. Diccionario de entidades y atributos

## 5.1. Identidad, perfiles y clasificación

| Entidad | Clave primaria | Atributos principales | Restricciones y criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario | id_usuario UUID | email; password_hash; rol; estado_cuenta; creado_en; actualizado_en | email único; rol VOLUNTARIO u ORGANIZACION. La contraseña nunca se guarda en texto plano. |
| PerfilVoluntario | id_usuario UUID (PK/FK) | id_ubicacion; nombre; apellido; teléfono; biografía; consentimiento_ubicacion_en | Solo existe para un Usuario con rol VOLUNTARIO. Ubicación y datos opcionales pueden omitirse. |
| Organización | id_organizacion UUID | id_usuario; id_ubicacion; nombre; CUIT; descripción; estado_verificacion; verificada_en | id_usuario y CUIT únicos. Estado: PENDIENTE, VERIFICADA o RECHAZADA. |
| Ubicación | id_ubicacion UUID | dirección_referencia; localidad; provincia; latitud; longitud; es_aproximada | Latitud entre -90 y 90; longitud entre -180 y 180. No representa seguimiento en tiempo real. |
| TipoActividad | id_tipo_actividad SMALLINT | nombre; descripción | nombre único. Catálogo compartido por intereses, organizaciones y oportunidades. |
| VoluntarioInterés | id_voluntario + id_tipo_actividad | Dos FK que forman la PK compuesta | Impide repetir un mismo interés para el voluntario. |
| OrganizaciónTipoActividad | id_organizacion + id_tipo_actividad | Dos FK que forman la PK compuesta | Permite filtrar organizaciones por una o varias áreas de actividad. |

## 5.2. Oportunidades, inscripciones y reputación

| Entidad | Clave primaria | Atributos principales | Restricciones y criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Oportunidad | id_oportunidad UUID | id_organizacion; id_ubicacion; id_tipo_actividad; título; descripción; fecha_inicio; fecha_fin; cupo_total; requisitos; urgencia; estado; marcas de tiempo | cupo_total > 0; fecha_fin posterior a fecha_inicio; organización verificada para publicar. |
| Inscripción | id_inscripcion UUID | id_oportunidad; id_voluntario; estado; inscripta_en; respondida_en; actualizado_en | UNIQUE(id_oportunidad, id_voluntario). Aceptar requiere cupo disponible dentro de una transacción. |
| Calificación | id_calificacion UUID | id_inscripcion; id_autor; id_destinatario; puntuación; comentario; creada_en | Puntuación entre 1 y 5; autor distinto del destinatario; UNIQUE(id_inscripcion, id_autor). |

## 5.3. Donaciones y notificaciones

| Entidad | Clave primaria | Atributos principales | Restricciones y criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| CategoríaDonación | id_categoria_donacion SMALLINT | nombre; descripción | nombre único. Catálogo de ropa, alimentos, muebles, insumos u otras categorías acordadas. |
| Donación | id_donacion UUID | id_voluntario; id_organizacion; id_ubicacion; id_categoria; descripción; cantidad; unidad; imagen_url; estado; marcas de tiempo | cantidad > 0; imagen opcional; estado limitado a los cinco valores del RF-15. |
| HistorialEstadoDonación | id_historial UUID | id_donacion; cambiado_por; estado; observación; cambiado_en | Cada cambio de estado genera un registro; el alta inicial crea el estado PENDIENTE. |
| Notificación | id_notificacion UUID | id_usuario; tipo; título; mensaje; leida_en; creada_en | leida_en nulo indica pendiente de lectura. Conserva el mensaje mostrado al usuario. |
| TokenDispositivo | id_token_dispositivo UUID | id_usuario; token; plataforma; activo; registrado_en; actualizado_en | token FCM único. No corresponde al JWT de autenticación. |

# 6. Relaciones y cardinalidades

| Relación | Cardinalidad | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Usuario – PerfilVoluntario | 1 : 0..1 | Existe solo cuando el rol es VOLUNTARIO. |
| Usuario – Organización | 1 : 0..1 | Existe solo cuando el rol es ORGANIZACION. |
| Voluntario – TipoActividad | N : M | Se resuelve mediante VoluntarioInterés. |
| Organización – TipoActividad | N : M | Se resuelve mediante OrganizaciónTipoActividad. |
| Organización – Oportunidad | 1 : 0..N | Cada oportunidad pertenece a una organización. |
| Voluntario – Oportunidad | N : M | Se resuelve mediante Inscripción. |
| Inscripción – Calificación | 1 : 0..2 | Como máximo una evaluación de cada parte. |
| Voluntario – Donación | 1 : 0..N | El voluntario actúa como donante. |
| Organización – Donación | 1 : 0..N | La organización actúa como destinataria. |
| Donación – Historial | 1 : 1..N | El primer registro representa el estado PENDIENTE. |
| Usuario – Notificación | 1 : 0..N | Una cuenta puede recibir múltiples eventos. |
| Usuario – TokenDispositivo | 1 : 0..N | Permite más de un dispositivo y desactivar tokens vencidos. |

# 7. Estados y transiciones válidas

| Proceso | Transiciones | Regla |
| --- | --- | --- |
| Verificación de organización | PENDIENTE → VERIFICADA o RECHAZADA; RECHAZADA → PENDIENTE | La reapertura permite corregir datos y volver a validar. |
| Oportunidad | BORRADOR → PUBLICADA → CERRADA o FINALIZADA; PUBLICADA → CANCELADA | Solo las publicadas aparecen en búsqueda y mapa. |
| Inscripción | PENDIENTE → ACEPTADA, RECHAZADA o CANCELADA; ACEPTADA → COMPLETADA, AUSENTE o CANCELADA | COMPLETADA habilita la reputación bidireccional. |
| Donación | PENDIENTE → ACEPTADA o RECHAZADA; ACEPTADA → COORDINADA; COORDINADA → RECIBIDA | Reproduce exactamente la progresión funcional del RF-15. |

# 8. Reglas de integridad y transacciones

- El perfil asociado debe coincidir con el rol del Usuario. No puede existir simultáneamente un PerfilVoluntario y una Organización para la misma cuenta.

- La publicación se autoriza únicamente a una organización con verificación vigente.

- El cupo disponible se calcula como cupo_total menos inscripciones ACEPTADAS; no se almacena como columna duplicada.

- La aceptación de una inscripción bloquea la oportunidad, verifica el cupo y actualiza el estado dentro de una única transacción ACID.

- Una calificación requiere una inscripción COMPLETADA y las partes deben ser el voluntario y la organización vinculados con esa oportunidad.

- Cada modificación de una donación actualiza su estado y agrega el historial correspondiente dentro de la misma transacción.

- Las eliminaciones lógicas o cambios de estado preservan historial; no se eliminan participaciones o donaciones con trazabilidad asociada.

# 9. Entidades de apoyo y datos calculados

TipoActividad, Ubicación y CategoríaDonación normalizan datos reutilizados por varios módulos. HistorialEstadoDonación aporta auditoría básica y TokenDispositivo mantiene la integración con Firebase Cloud Messaging.

Figura 2. Entidades de apoyo y resultados derivados que no se persisten en el MVP.

# 10. Índices y criterios para PostgreSQL

| Tabla | Índice propuesto | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Usuario | UNIQUE(email) | Registro e inicio de sesión. |
| Organización | UNIQUE(CUIT); INDEX(nombre, estado_verificacion) | Verificación y filtro por nombre. |
| Oportunidad | INDEX(estado, fecha_inicio); INDEX(id_tipo_actividad); INDEX(id_organizacion) | Listado, filtros y gestión por organización. |
| Inscripción | UNIQUE(id_oportunidad, id_voluntario); INDEX(id_voluntario, estado) | Evitar duplicados e historial personal. |
| Donación | INDEX(id_organizacion, estado); INDEX(id_voluntario, creada_en) | Bandeja de organización e historial del donante. |
| Notificación | INDEX(id_usuario, leida_en, creada_en) | Lectura de notificaciones pendientes. |

Las búsquedas geográficas iniciales pueden combinar provincia, localidad y coordenadas. La incorporación de PostGIS queda fuera del MVP y solo se evaluará si las pruebas muestran que la estrategia básica no satisface el rendimiento esperado.

# 11. Trazabilidad con los requerimientos

| Requerimientos | Entidades | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| RF-01 a RF-03 | Usuario; PerfilVoluntario; Organización | Registro, roles, CUIT y verificación. |
| RF-04 a RF-06 | Oportunidad; Ubicación; TipoActividad | Publicación, mapa y filtros. |
| RF-07 y RF-08 | Inscripción | Alta, gestión y seguimiento de participantes. |
| RF-09 | VoluntarioInterés; TipoActividad; Ubicación; Inscripción | Insumos del motor de reglas. |
| RF-10 | Calificación; Inscripción; Usuario | Reputación bidireccional validada por participación. |
| RF-11 | Notificación; TokenDispositivo | Persistencia del evento y entrega push. |
| RF-12 | Inscripción; Oportunidad; Donación | Estadísticas calculadas desde datos operativos. |
| RF-13 a RF-15 | Donación; CategoríaDonación; HistorialEstadoDonación | Oferta, clasificación y estados de donación. |
| RF-16 | Organización; OrganizaciónTipoActividad; Ubicación | Filtro por nombre, actividad y ubicación aproximada. |

# 12. Decisiones adoptadas

- Se utiliza UUID para las claves principales y timestamptz para registrar fechas con referencia temporal consistente.

- El CUIT se almacena como CHAR(11), debido a que es un identificador y no un valor para operaciones matemáticas.

- La imagen de una donación se representa mediante una URL o referencia de almacenamiento; no se guarda el archivo binario dentro de PostgreSQL.

- El JWT de sesión permanece sin estado en el MVP. TokenDispositivo conserva únicamente el token requerido por Firebase Cloud Messaging.

- Recomendaciones y estadísticas se implementan como consultas o servicios, evitando tablas que puedan quedar desactualizadas.

- El modelo lógico se mantiene independiente del ORM o biblioteca de acceso a datos que se seleccione durante la implementación.

# 13. Productos de la actividad y próximos pasos

La actividad produce el modelo conceptual del dominio, el diagrama entidad-relación editable, el diagrama de clases del dominio, el diccionario de entidades, las cardinalidades, las restricciones de integridad y los estados válidos.

Estos resultados sirven como entrada directa para la actividad 1.1.6, diseño de interfaces y flujos principales, y para la posterior implementación de migraciones, repositorios y servicios del Incremento 1.

✓ Criterio de cierre El modelado queda cerrado cuando las entidades cubren RF-01 a RF-16, las relaciones no presentan ambigüedades y las reglas críticas pueden implementarse mediante restricciones o transacciones en PostgreSQL.