DOCUMENTO TÉCNICO DE CIERRE

Actividad 1.1.7

Definición del plan de pruebas y criterios de aceptación

Proyecto: Voluntariado Geolocalizado

Integrantes: Jonas, Andrés; Mora, Nicolás

Director: Ing. Juan Mauro Loreficcio

Stakeholder de referencia: Actitud Solidaria

Fecha de cierre: 25 de agosto de 2026

Estado de la actividad: COMPLETADA

Versión: 1.1

# 1. Propósito del documento

Este documento formaliza el cierre de la actividad 1.1.7 del proyecto Voluntariado Geolocalizado. Define la estrategia de verificación y validación que se aplicará durante los incrementos de implementación, establece los criterios de aceptación y documenta los casos de prueba necesarios para comprobar el comportamiento funcional y no funcional del sistema.

Las fichas describen pruebas pendientes de ejecución. La actividad queda completada porque el entregable consiste en definir el plan; los resultados reales, evidencias y defectos se incorporarán cuando exista una versión ejecutable de cada incremento.

Resultado de la revisión: El inventario preliminar de 48 casos fue ampliado inicialmente a 65 y actualizado a 70 después de incorporar el rol Administrador, las interfaces AD01–AD04, la gestión administrativa de organizaciones y cuentas, las estadísticas globales y las decisiones de correo y almacenamiento de imágenes.

# 2. Alcance del plan

El plan abarca la aplicación móvil Android, la API REST, PostgreSQL, el almacenamiento de archivos del backend y las integraciones previstas con OpenStreetMap, Firebase Cloud Messaging y el servidor SMTP utilizado para la recuperación de contraseña:

Autenticación, registro, recuperación de contraseña, sesiones, perfiles y roles.

Administración de organizaciones y cuentas, incluyendo aprobación o rechazo de organizaciones, bloqueo o rehabilitación de cuentas y consulta de estadísticas globales.

Publicación, geolocalización, búsqueda, filtrado y administración de oportunidades.

Inscripción, gestión de participantes, asistencia y capacidad disponible.

Oferta y gestión de donaciones materiales no monetarias.

Notificaciones, calificaciones, recomendaciones y estadísticas.

Integridad transaccional, seguridad, privacidad, rendimiento, estabilidad, disponibilidad, compatibilidad y usabilidad.

Revisión de modularidad, estructura y documentación del código.

Quedan fuera del plan los pagos o donaciones monetarias, la validación automática contra organismos oficiales, la mensajería avanzada en tiempo real, iOS y el despliegue de alcance nacional o internacional, por encontrarse fuera del alcance del MVP aprobado.

# 3. Base documental y trazabilidad

La definición se apoya en los requisitos del informe integrador, el modelo de datos y entidades de la actividad 1.1.5 y el diseño de interfaces y flujos de la actividad 1.1.6. Para facilitar la trazabilidad, se adopta la numeración RF-01 a RF-16 según el orden de los requisitos funcionales del informe y RNF-01 a RNF-11 según el orden de los requisitos no funcionales.

| Código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | Registro público de voluntarios y organizaciones, inicio de sesión de usuarios autorizados y recuperación de contraseña. |
| RF-02 | Roles diferenciados VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN, incluyendo control de estados de cuenta. |
| RF-03 | Registro de CUIT y verificación de organizaciones por parte del administrador. |
| RF-04 | Publicación de oportunidades. |
| RF-05 | Mapa y geolocalización. |
| RF-06 | Filtros de oportunidades. |
| RF-07 | Inscripción del voluntario. |
| RF-08 | Gestión de inscripciones y participantes. |
| RF-09 | Recomendaciones. |
| RF-10 | Calificaciones bidireccionales. |
| RF-11 | Notificaciones. |
| RF-12 | Estadísticas propias de las organizaciones y estadísticas globales para el administrador. |
| RF-13 | Búsqueda y selección de organizaciones para donar. |
| RF-14 | Registro de donaciones materiales. |
| RF-15 | Gestión de estados de donación. |
| RF-16 | Filtros de organizaciones. |

| Código | Requisito no funcional |
| --- | --- |
| RNF-01 | Acceso desde dispositivos móviles. |
| RNF-02 | Compatibilidad con Android. |
| RNF-03 | Interfaz clara e intuitiva. |
| RNF-04 | Arquitectura modular. |
| RNF-05 | Código estructurado y documentado. |
| RNF-06 | Autenticación y autorización por roles. |
| RNF-07 | Gestión de sesiones mediante JWT. |
| RNF-08 | Protección de información sensible. |
| RNF-09 | Consentimiento y uso funcional de geolocalización. |
| RNF-10 | Mensajes de error y confirmación claros. |
| RNF-11 | Tiempo de respuesta menor a tres segundos. |

# 4. Estrategia de pruebas

## 4.1 Niveles de prueba

Pruebas unitarias: validan funciones, servicios, reglas de dominio y componentes aislados.

Pruebas de integración: comprueban la colaboración entre aplicación móvil, API, base de datos y adaptadores externos.

Pruebas de sistema: evalúan recorridos completos sobre una versión integrada del producto.

Pruebas de aceptación: verifican el cumplimiento de los criterios aprobados y la capacidad de los usuarios para completar tareas reales.

Pruebas de regresión: se repiten después de correcciones o nuevos incrementos para detectar efectos no deseados.

## 4.2 Tipos de prueba

Funcionales, de validación y de reglas de negocio.

Persistencia, integridad referencial y consistencia transaccional.

Seguridad, autorización por rol, propiedad y privacidad.

Compatibilidad con Android 11 o superior y dispositivos objetivo.

Rendimiento, estabilidad y disponibilidad.

Usabilidad mediante observación, Think-Aloud y cuestionarios.

Calidad interna mediante revisión de modularidad y documentación.

## 4.3 Priorización y severidad

| Clasificación | Significado | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| P1 — Crítica | Flujo esencial, seguridad, integridad o criterio de aceptación. | Debe ejecutarse en cada versión candidata aplicable. |
| P2 — Alta | Función principal o validación con impacto directo. | Debe ejecutarse antes del cierre del incremento. |
| P3 — Media | Cobertura complementaria o calidad interna. | Se ejecuta luego de estabilizar los recorridos principales. |

| Severidad del defecto | Definición |
| --- | --- |
| Crítica | Impide continuar, compromete seguridad o produce pérdida/corrupción de datos. |
| Alta | Bloquea una función principal sin alternativa aceptable. |
| Media | Afecta parcialmente una función y existe una alternativa temporal. |
| Baja | Problema visual, textual o de impacto menor. |

# 5. Ambiente, herramientas, responsables y datos

## 5.1 Ambiente previsto

Aplicación React Native con Expo sobre Android 11 o superior.

Dispositivo físico de gama media: procesador octa-core y 4 GB de RAM, más emuladores representativos.

Backend Node.js y Express desplegado en ambiente de QA.

Base de datos PostgreSQL separada de desarrollo y producción.

Servicios de prueba para OpenStreetMap y Firebase Cloud Messaging.

Conectividad Wi-Fi estable y conexión 4G estable para los criterios que la requieren.

Servidor SMTP de prueba para verificar la entrega de enlaces.

Directorio controlado de almacenamiento de imágenes del backend.

Configuración de expo-secure-store.

Dispositivos registrados mediante expo-notifications.

Cuenta ADMIN provisionada internamente.

## 5.2 Herramientas

Se prevé utilizar Jest y Supertest para pruebas automatizadas del backend, Jest y React Native Testing Library para componentes móviles cuando resulte conveniente, Postman para la API, consultas SQL o pgAdmin para verificar persistencia, herramientas de registro de Android y Expo para diagnóstico, y planillas de evidencia para consolidar resultados. La selección podrá ajustarse sin modificar los criterios del plan.

## 5.3 Responsabilidades

| Responsable | Funciones |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Preparar ambiente y datos, ejecutar pruebas técnicas, corregir defectos y conservar evidencias. |
| Integrantes del proyecto | Diseñar, mantener y ejecutar los casos; consolidar resultados y regresiones. |
| Usuarios participantes | Realizar las pruebas de aceptación y usabilidad sin intervenir en el desarrollo. |
| Director y stakeholder | Revisar resultados relevantes y validar el cumplimiento del alcance cuando corresponda. |

## 5.4 Datos de prueba

Se utilizarán datos ficticios y controlados: cuentas con roles VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN; cuentas activas, bloqueadas y deshabilitadas; organizaciones pendientes, verificadas y rechazadas; oportunidades, inscripciones y donaciones en sus diferentes estados; tokens de recuperación vigentes, vencidos y utilizados; tokens de dispositivos de QA; imágenes válidas, inválidas y superiores al límite permitido; y coordenadas aproximadas de Santa Fe. No se utilizarán credenciales reales ni datos personales innecesarios.

# 6. Criterios de entrada, suspensión, reanudación y salida

## 6.1 Entrada

Requisitos y flujos relacionados aprobados.

Versión identificada y desplegada en QA.

Servicios necesarios disponibles o sustituidos por dobles de prueba controlados.

Datos y cuentas de prueba preparados.

Defectos bloqueantes conocidos documentados.

## 6.2 Suspensión y reanudación

La ejecución se suspenderá cuando el ambiente sea inestable, falte un servicio indispensable, exista corrupción de datos o un defecto crítico impida continuar una parte significativa de la campaña. Se reanudará luego de identificar la nueva versión, restablecer el ambiente, verificar el defecto bloqueante y repetir las pruebas de humo pertinentes.

## 6.3 Salida

Se ejecutaron todos los casos P1 aplicables y se registraron sus evidencias.

Al menos el 95 % de los casos funcionales aplicables resultó satisfactorio.

No permanecen defectos críticos o altos sin una decisión formal de tratamiento.

Los criterios específicos de mapa, recomendaciones, estabilidad, persistencia, rendimiento, donaciones y usabilidad fueron evaluados.

Las correcciones relevantes cuentan con regresión satisfactoria.

El informe de resultados identifica versión, ambiente, incidencias y conclusión.

# 7. Gestión de defectos

Cada diferencia entre el resultado esperado y el observado se registrará con identificador, versión, ambiente, caso relacionado, pasos de reproducción, resultado esperado y real, evidencia, severidad, responsable y estado. El flujo previsto es: Nuevo → Asignado → En corrección → Listo para verificar → Verificado → Cerrado. Si el problema persiste, vuelve a Abierto; si se considera duplicado, no reproducible o fuera de alcance, se documenta la justificación.

# 8. Criterios de aceptación

| Código | Criterio |
| --- | --- |
| CA-01 | Autenticación y registro satisfactorios en al menos el 95 % de sus casos. |
| CA-02 | Publicación de oportunidades e inscripción completas sin errores en al menos el 95 % de las ejecuciones. |
| CA-03 | Mapa completamente renderizado y con marcadores activos en menos de 3 s bajo 4G estable. |
| CA-04 | Recomendaciones relevantes según intereses o radio en al menos el 80 % de los escenarios lógicos. |
| CA-05 | Sesión activa de al menos 15 min sin congelamientos, excepciones no controladas, ANR o cierres. |
| CA-06 | Operaciones confirmadas persistidas sin pérdida ni corrupción; reversión completa ante fallos. |
| CA-07 | Navegación renderizada en menos de 2 s en Android 11+, octa-core y 4 GB de RAM. |
| CA-08 | Registro de donaciones y actualización de estados satisfactorios en al menos el 95 % de sus casos. |
| CA-09 | Prueba con 15 usuarios externos; al menos 80 % completa autónomamente inscripción o donación, con Think-Aloud, SUS y verificación en base de datos. |
| CA-10 | Las operaciones administrativas críticas —aprobar o rechazar organizaciones, bloquear o rehabilitar cuentas y proteger las estadísticas globales— deben completar satisfactoriamente el 100 % de sus casos P1, sin accesos no autorizados. |

# 9. Inventario definitivo de casos

| Módulo | Cantidad | Identificadores |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y recuperación | 8 | CP-AUT-001 a CP-AUT-008 |
| Usuarios, perfiles y organizaciones | 8 | CP-USR-001 a CP-USR-008 |
| Administración | 5 | CP-ADM-001 a CP-ADM-005 |
| Oportunidades | 10 | CP-OPO-001 a CP-OPO-010 |
| Inscripciones y participación | 9 | CP-INS-001 a CP-INS-009 |
| Donaciones materiales | 10 | CP-DON-001 a CP-DON-010 |
| Notificaciones | 2 | CP-NOT-001 a CP-NOT-002 |
| Calificaciones | 1 | CP-CAL-001 |
| Recomendaciones | 1 | CP-REC-001 |
| Estadísticas | 1 | CP-EST-001 |
| Integración y persistencia | 3 | CP-INT-001 a CP-INT-003 |
| Seguridad y privacidad | 2 | CP-SEG-001 a CP-SEG-002 |
| Compatibilidad Android | 1 | CP-CMP-001 |
| Errores y confirmaciones | 1 | CP-ERR-001 |
| Rendimiento | 3 | CP-PER-001 a CP-PER-003 |
| Estabilidad | 1 | CP-STA-001 |
| Disponibilidad | 1 | CP-DISP-001 |
| Usabilidad | 2 | CP-USAB-001 a CP-USAB-002 |
| Calidad del código | 1 | CP-COD-001 |

Total: 70 casos de prueba. La línea base solo se ampliará ante cambios de requisitos o cuando un defecto requiera un caso específico de regresión.

# 10. Fichas detalladas de casos de prueba

Cada ficha identifica la trazabilidad, prioridad, objetivo, precondiciones, datos, procedimiento, resultados esperados, postcondición y evidencia requerida. El estado “pendiente de ejecución” no representa una omisión: corresponde a que el documento define pruebas para las versiones que se construirán en los incrementos siguientes.

## 10.1 Autenticación y recuperación de contraseña

### CP-AUT-001 — Inicio de sesión con credenciales válidas

| Trazabilidad | RF-01, RF-02; RNF-06, RNF-07, RNF-10; CA-01; pantallas A01, V01, O01 y AD01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que las cuentas activas ingresen y sean dirigidas a la interfaz correspondiente a su rol. |
| Precondiciones | Existen cuentas activas de voluntario, organización verificada y administrador. |
| Datos de prueba | Correo y contraseña válidos de los roles VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN. |
| Postcondición | Queda activa una sesión asociada al último usuario autenticado y a su rol. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la aplicación. | Se muestra A01 sin una sesión previa. |
| 2 | Ingresar las credenciales del voluntario y confirmar. | El backend valida los datos, emite un JWT y se abre V01. |
| 3 | Cerrar sesión y repetir con la organización verificada. | Se emite una nueva sesión y se abre O01. |
| 4 | Cerrar sesión y repetir con el administrador. | Se emite una sesión con rol ADMIN y se abre AD01. |
| 5 | Revisar las opciones visibles en los tres ingresos. | Cada cuenta visualiza únicamente la navegación autorizada para su rol. |

### CP-AUT-002 — Rechazo de credenciales incorrectas

| Trazabilidad | RF-01; RNF-05, RNF-07, RNF-09; CA-01; pantalla A01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar que una contraseña incorrecta o una cuenta inexistente no permitan acceder ni revelen datos de la cuenta. |
| Precondiciones | Existe al menos una cuenta activa. |
| Datos de prueba | Contraseña incorrecta y correo no registrado. |
| Postcondición | No se crea sesión ni se expone si el correo pertenece a una cuenta. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingresar un correo registrado con contraseña incorrecta. | Los datos se reciben para validación. |
| 2 | Confirmar el inicio. | La solicitud se rechaza y no se genera token. |
| 3 | Repetir con un correo inexistente. | Se obtiene una respuesta genérica equivalente. |
| 4 | Intentar acceder a una función protegida. | La aplicación permanece en A01. |

### CP-AUT-003 — Validación de campos obligatorios y formato del correo

| Trazabilidad | RF-01; RNF-02, RNF-09; CA-01; pantalla A01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar las validaciones locales del formulario de acceso. |
| Precondiciones | Aplicación abierta en A01. |
| Datos de prueba | Correo vacío, contraseña vacía, ambos vacíos y correo usuario@. |
| Postcondición | El formulario conserva únicamente datos válidos para el envío. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enviar ambos campos vacíos. | Se identifican los dos campos obligatorios sin llamar al backend. |
| 2 | Completar solo el correo. | Se informa que la contraseña es obligatoria. |
| 3 | Completar solo la contraseña. | Se informa que el correo es obligatorio. |
| 4 | Ingresar un correo mal formado. | Se muestra el error de formato y se bloquea el envío. |
| 5 | Corregir los valores. | Desaparecen los errores y se permite continuar. |

### CP-AUT-004 — Persistencia y vencimiento de la sesión

| Trazabilidad | RF-01; RNF-07, RNF-08, RNF-10; CA-01; pantallas A01, V01, O01 y AD01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Validar que un token vigente conserve la sesión y que uno vencido sea rechazado. |
| Precondiciones | Cuentas activas de los tres roles y ambiente QA capaz de emitir un JWT de corta duración. |
| Datos de prueba | JWT vigente y vencido para VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN. |
| Postcondición | No queda acceso protegido mediante el token vencido. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión correctamente. | Se almacena una sesión válida. |
| 2 | Cerrar y reabrir la aplicación antes del vencimiento. | La pantalla principal se restaura sin pedir credenciales. |
| 3 | Esperar o simular el vencimiento autorizado. | El token deja de ser válido. |
| 4 | Solicitar una función protegida. | El servicio rechaza la solicitud como no autorizada. |
| 5 | Revisar la interfaz. | Se elimina la sesión local y se redirige a A01 con un mensaje claro. |

### CP-AUT-005 — Cierre seguro de sesión

| Trazabilidad | RF-01; RNF-07, RNF-08, RNF-10; pantalla A01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que el cierre de sesión elimine el acceso y la información local de autenticación. |
| Precondiciones | Usuario autenticado. |
| Datos de prueba | Sesión válida de voluntario, organización o administrador. |
| Postcondición | La cuenta queda desconectada y el token no puede reutilizarse. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar Cerrar sesión. | Se solicita confirmación. |
| 2 | Cancelar la confirmación. | La sesión continúa activa. |
| 3 | Repetir y confirmar. | Se elimina la sesión y se muestra A01. |
| 4 | Usar Atrás o reabrir la aplicación. | No se recupera ninguna pantalla protegida. |
| 5 | Consultar un recurso protegido. | La solicitud se rechaza por falta de autenticación. |

### CP-AUT-006 — Solicitud de recuperación de contraseña

| Trazabilidad | RF-01; RNF-08, RNF-10; pantallas A01 y A02; Nodemailer y SMTP |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que el backend genere un enlace temporal sin permitir enumerar cuentas y lo entregue mediante Nodemailer y SMTP. |
| Precondiciones | Adaptador Nodemailer y servidor SMTP de QA disponibles; existe una cuenta registrada. |
| Datos de prueba | Un correo registrado y otro no registrado. |
| Postcondición | Existe un token temporal vigente solo para la cuenta registrada y en PostgreSQL se conserva únicamente su hash. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir Olvidé mi contraseña desde A01. | Se muestra A02. |
| 2 | Ingresar el correo registrado y enviar. | La API responde de forma genérica, genera un token aleatorio y almacena solamente su hash con vencimiento. |
| 3 | Comprobar el buzón SMTP de prueba. | Nodemailer entrega un único mensaje con el enlace temporal. |
| 4 | Repetir con el correo no registrado. | Se muestra exactamente la misma confirmación genérica. |
| 5 | Revisar la persistencia. | No existe un token válido para la dirección inexistente ni se guarda el token original. |
| 6 | Revisar respuestas y registros de QA. | No se exponen credenciales SMTP, contraseñas ni tokens completos. |

### CP-AUT-007 — Cambio de contraseña mediante enlace válido

| Trazabilidad | RF-01; RNF-08, RNF-10; pantalla A03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar que un enlace vigente permita definir una nueva contraseña y se invalide luego de usarlo. |
| Precondiciones | Solicitud vigente cuyo hash de token y fecha de expiración están almacenados. |
| Datos de prueba | Token original válido y nueva contraseña que cumple las reglas. |
| Postcondición | La contraseña procesada con bcrypt queda vigente y el token se marca como utilizado. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el enlace de recuperación. | El backend compara el token recibido con su hash y se muestra A03. |
| 2 | Ingresar y confirmar la nueva contraseña. | Los valores coinciden y superan las validaciones. |
| 3 | Confirmar el cambio. | Se actualiza el hash bcrypt de la contraseña y se invalida el token en una operación controlada. |
| 4 | Intentar ingresar con la contraseña anterior. | El acceso es rechazado. |
| 5 | Ingresar con la nueva contraseña. | El acceso es autorizado. |
| 6 | Volver a usar el enlace. | El enlace es rechazado por ser de un solo uso. |

### CP-AUT-008 — Rechazo de enlaces inválidos, vencidos o utilizados

| Trazabilidad | RF-01; RNF-08, RNF-10; pantallas A02 y A03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Confirmar que ningún enlace inválido modifique las credenciales. |
| Precondiciones | Existen enlaces alterado, vencido y previamente utilizado. |
| Datos de prueba | Tokens alterado, vencido y previamente utilizado; solo sus hashes existen cuando corresponde. |
| Postcondición | La contraseña actual continúa vigente y ningún token vuelve a quedar utilizable. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el enlace alterado. | Se informa que no es válido y se bloquea el formulario. |
| 2 | Abrir el enlace vencido. | Se informa el vencimiento y no se cambia la contraseña. |
| 3 | Abrir el enlace utilizado. | Se informa que ya no puede emplearse. |
| 4 | Elegir solicitar otro enlace. | Se redirige a A02. |
| 5 | Ingresar con la contraseña actual. | La credencial permanece sin modificaciones. |

## 10.2 Usuarios, perfiles y organizaciones

### CP-USR-001 — Registro válido de voluntario

| Trazabilidad | RF-01, RF-02; RNF-10; pantallas A04 y A05 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar la creación de una cuenta voluntaria con su perfil asociado. |
| Precondiciones | El correo no está registrado. |
| Datos de prueba | Nombre, correo válido, contraseña válida, ubicación aproximada e intereses. |
| Postcondición | Cuenta voluntaria activa y perfil persistido. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar Crear cuenta en A01. | Se muestra A04 con los tipos de registro público disponibles. |
| 2 | Seleccionar Voluntario. | Se abre el formulario A05. |
| 3 | Completar los campos obligatorios y aceptar las condiciones. | Los datos superan las validaciones. |
| 4 | Confirmar el registro. | Se crean Usuario y PerfilVoluntario relacionados. |
| 5 | Iniciar sesión y consultar el perfil. | Se abre la experiencia de voluntario y los datos coinciden con lo registrado. |

### CP-USR-002 — Validaciones del registro de voluntario

| Trazabilidad | RF-01, RF-02; RNF-10; pantalla A05 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que no se cree una cuenta con datos incompletos o inválidos. |
| Precondiciones | Formulario de registro abierto. |
| Datos de prueba | Campos vacíos, correo mal formado, contraseña débil y confirmación diferente. |
| Postcondición | No existen registros parciales. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enviar el formulario vacío. | Se señalan los campos obligatorios. |
| 2 | Ingresar un correo inválido. | Se muestra el error de formato. |
| 3 | Ingresar una contraseña que no cumple las reglas. | Se informa el requisito incumplido. |
| 4 | Ingresar confirmación diferente. | Se informa que las contraseñas no coinciden. |
| 5 | Revisar la base de datos. | No se creó Usuario ni PerfilVoluntario. |

### CP-USR-003 — Control de correo electrónico duplicado

| Trazabilidad | RF-01; integridad de Usuario |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar la restricción de unicidad del correo. |
| Precondiciones | Existe una cuenta con el correo de prueba. |
| Datos de prueba | Mismo correo con diferencias de mayúsculas o espacios. |
| Postcondición | No se duplica el usuario ni se altera la cuenta previa. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intentar registrar una segunda cuenta con el mismo correo. | La aplicación normaliza el valor. |
| 2 | Confirmar el formulario. | El servicio rechaza la duplicación con un mensaje claro. |
| 3 | Revisar la base de datos. | Existe una sola cuenta asociada al correo. |
| 4 | Iniciar sesión con la cuenta original. | La cuenta original continúa operativa. |

### CP-USR-004 — Registro válido de organización

| Trazabilidad | RF-01, RF-02, RF-03; pantallas A04 y A06 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar la creación de la cuenta y del perfil de organización. |
| Precondiciones | Correo y CUIT no registrados. |
| Datos de prueba | Razón social, CUIT de 11 dígitos, contacto, ubicación y tipos de actividad. |
| Postcondición | Organización registrada y pendiente o aprobada según el proceso de verificación. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar Crear cuenta y luego Organización en A04. | Se muestra A06 con los campos específicos. |
| 2 | Completar datos válidos. | El formulario permite continuar. |
| 3 | Confirmar el registro. | Se crean Usuario, Organizacion y asociaciones de actividad y ubicación. |
| 4 | Iniciar sesión. | Se abre O01 con el estado de verificación correspondiente. |
| 5 | Consultar el perfil. | Los valores coinciden con el registro. |

### CP-USR-005 — Validación de CUIT y verificación de organización

| Trazabilidad | RF-03; RNF-10; pantallas A06 y AD02 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar el formato y unicidad del CUIT y las restricciones de una organización no verificada. |
| Precondiciones | Existe una organización verificada con CUIT conocido. |
| Datos de prueba | CUIT corto, con letras, duplicado y CUIT nuevo. |
| Postcondición | Se preserva la unicidad del CUIT y el estado de verificación controla las acciones. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingresar en A06 un CUIT con longitud o caracteres inválidos. | El formulario muestra el error y bloquea el envío. |
| 2 | Ingresar un CUIT ya registrado. | El servicio rechaza la duplicación. |
| 3 | Registrar una organización con CUIT válido nuevo. | La organización se crea con estado PENDIENTE. |
| 4 | Intentar publicar una oportunidad. | La acción se bloquea hasta completar la verificación. |
| 5 | Aprobarla desde AD02 con una cuenta ADMIN. | El estado cambia a VERIFICADA y se habilitan las funciones de organización. |

### CP-USR-006 — Aplicación de permisos según el rol

| Trazabilidad | RF-02; RNF-06, RNF-07; pantallas V01, O01 y AD01–AD04 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar que voluntarios, organizaciones y administradores accedan solo a las funciones autorizadas para su rol. |
| Precondiciones | Existen sesiones válidas de los roles VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN. |
| Datos de prueba | JWT de voluntario, organización y administrador. |
| Postcondición | No se produce escalamiento de privilegios. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingresar como voluntario. | Se muestran búsqueda, inscripción y donación; una función de organización es rechazada. |
| 2 | Ingresar como organización. | Se muestran oportunidades, inscripciones y donaciones; una inscripción como voluntario es rechazada. |
| 3 | Ingresar como administrador. | Se muestran AD01, AD02, AD03 y AD04. |
| 4 | Invocar un endpoint administrativo con un rol no ADMIN. | El backend rechaza la solicitud. |
| 5 | Intentar usar el rol ADMIN en una función de negocio de voluntario u organización. | La operación se rechaza porque ADMIN no sustituye esos roles. |
| 6 | Manipular un identificador o rol enviado por el cliente. | La autorización se determina por el JWT validado en el backend. |

### CP-USR-007 — Edición de perfil, intereses y ubicación

| Trazabilidad | RF-06, RF-09, RF-16; RNF-03, RNF-08, RNF-09; pantalla A07 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar la actualización persistente de datos editables del perfil. |
| Precondiciones | Usuario autenticado con perfil creado. |
| Datos de prueba | Nombre, contacto, intereses, tipos de actividad y ubicación aproximada nuevos. |
| Postcondición | Perfil actualizado sin modificar campos protegidos. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir Editar perfil. | Se muestran los valores actuales. |
| 2 | Modificar los campos permitidos. | Las validaciones se aplican antes de guardar. |
| 3 | Confirmar los cambios. | Se informa el éxito y se actualizan las entidades relacionadas. |
| 4 | Cerrar y reabrir la sesión. | Los nuevos valores permanecen. |
| 5 | Consultar filtros o recomendaciones relacionadas. | El sistema utiliza los datos actualizados. |

### CP-USR-008 — Coherencia entre cuenta, rol, perfil y estado

| Trazabilidad | RF-02, RF-03; RNF-06, RNF-08; pantallas A04–A06 y AD03; modelo Usuario–PerfilVoluntario–Organizacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar la coherencia entre el rol de Usuario, su perfil opcional y los estados de cuenta y verificación. |
| Precondiciones | Existen usuarios VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN, además de cuentas en estados ACTIVA, BLOQUEADA y DESHABILITADA. |
| Datos de prueba | Usuarios de los tres roles, perfiles relacionados, organización verificada y combinaciones inválidas. |
| Postcondición | Se conservan únicamente combinaciones de rol, perfil y estado permitidas por el modelo. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar un Usuario VOLUNTARIO. | Posee PerfilVoluntario y no posee Organizacion. |
| 2 | Revisar un Usuario ORGANIZACION. | Posee Organizacion y no posee PerfilVoluntario. |
| 3 | Revisar un Usuario ADMIN. | No requiere PerfilVoluntario ni Organizacion y fue provisionado internamente. |
| 4 | Intentar crear una combinación de perfil incompatible. | Las validaciones impiden la inconsistencia. |
| 5 | Revisar el registro público A04–A06. | Solo permite VOLUNTARIO u ORGANIZACION; nunca crea ADMIN. |
| 6 | Cambiar entre ACTIVA, BLOQUEADA y DESHABILITADA mediante el mecanismo autorizado. | El estado controla el acceso sin eliminar los perfiles relacionados. |

## 10.3 Administración

### CP-ADM-001 — Consulta de organizaciones pendientes

| Trazabilidad | RF-03; RNF-06, RNF-07, RNF-10; pantalla AD02 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que el administrador consulte el listado y el detalle de organizaciones pendientes de verificación. |
| Precondiciones | Cuenta ADMIN activa y organizaciones con estado PENDIENTE. |
| Datos de prueba | Organizaciones pendientes con CUIT, contacto, ubicación y fecha de registro. |
| Postcondición | La consulta no modifica el estado ni los datos de las organizaciones. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión con la cuenta ADMIN. | Se abre AD01 y se habilita la navegación administrativa. |
| 2 | Abrir Gestión de organizaciones en AD02. | Se muestra el listado de organizaciones. |
| 3 | Seleccionar el filtro Pendientes. | Solo aparecen organizaciones con estado PENDIENTE. |
| 4 | Abrir el detalle de una organización. | Se muestran CUIT, contacto, ubicación y fecha de registro. |
| 5 | Volver al listado y comprobar el registro. | La organización continúa PENDIENTE y sin cambios. |
| 6 | Intentar la consulta con un rol distinto de ADMIN. | La interfaz no ofrece la función y el backend rechaza la solicitud. |

### CP-ADM-002 — Aprobación de una organización

| Trazabilidad | RF-03, RF-11; RNF-06, RNF-07, RNF-10; CA-10; pantallas AD02 y O01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar que el administrador apruebe una organización pendiente y habilite sus funciones autorizadas. |
| Precondiciones | Cuenta ADMIN activa y organización con estado PENDIENTE. |
| Datos de prueba | Organización pendiente con CUIT único y datos completos. |
| Postcondición | La organización queda VERIFICADA y puede utilizar las funciones reservadas a organizaciones aprobadas. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir AD02 y seleccionar una organización pendiente. | Se muestra su detalle y la acción Aprobar. |
| 2 | Seleccionar Aprobar. | Se solicita confirmación de la decisión. |
| 3 | Confirmar la aprobación. | El estado cambia de PENDIENTE a VERIFICADA de forma persistente. |
| 4 | Revisar las notificaciones. | La organización recibe la comunicación del cambio de estado. |
| 5 | Iniciar sesión como la organización y publicar una oportunidad válida. | Se abre O01 y la operación queda habilitada. |
| 6 | Intentar aprobar nuevamente la misma organización. | El backend rechaza la transición repetida y conserva VERIFICADA. |

### CP-ADM-003 — Rechazo de una organización

| Trazabilidad | RF-03, RF-11; RNF-06, RNF-10; CA-10; pantalla AD02 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar el rechazo justificado de una organización pendiente y sus restricciones posteriores. |
| Precondiciones | Cuenta ADMIN activa y organización con estado PENDIENTE. |
| Datos de prueba | Organización pendiente y motivo de rechazo controlado. |
| Postcondición | La organización queda RECHAZADA con el motivo registrado y sin funciones de publicación. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el detalle pendiente en AD02 y elegir Rechazar. | Se solicita un motivo antes de confirmar. |
| 2 | Intentar confirmar sin motivo. | La interfaz informa el dato obligatorio y no cambia el estado. |
| 3 | Ingresar el motivo y confirmar. | La organización cambia a RECHAZADA y se registra la justificación. |
| 4 | Revisar las notificaciones. | La organización recibe el rechazo y su motivo. |
| 5 | Intentar publicar una oportunidad con esa cuenta. | El backend bloquea la operación por falta de verificación. |
| 6 | Intentar rechazarla nuevamente. | La transición inválida es rechazada y el historial no se duplica. |

### CP-ADM-004 — Bloqueo y rehabilitación de cuentas

| Trazabilidad | RF-02; RNF-06, RNF-07, RNF-10; CA-10; pantallas AD03 y A01 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que el administrador bloquee y rehabilite cuentas sin eliminar sus datos ni su historial. |
| Precondiciones | Cuenta ADMIN activa y cuenta objetivo con estado ACTIVA. |
| Datos de prueba | Cuenta de voluntario u organización, motivo de bloqueo y credenciales válidas. |
| Postcondición | La cuenta queda nuevamente ACTIVA después de la rehabilitación y conserva sus relaciones previas. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buscar una cuenta activa desde AD03. | Se muestra el detalle y la acción Bloquear. |
| 2 | Bloquearla indicando un motivo. | El estado cambia a BLOQUEADA y queda registrada la razón. |
| 3 | Intentar iniciar sesión con la cuenta bloqueada. | A01 informa que el acceso no está habilitado y no crea sesión. |
| 4 | Comprobar sus datos e historial. | La información permanece almacenada sin eliminación. |
| 5 | Rehabilitar la cuenta desde AD03. | El estado cambia a ACTIVA y el inicio de sesión vuelve a funcionar. |
| 6 | Intentar bloquear o rehabilitar con un rol no administrativo. | El backend rechaza la operación sin modificar la cuenta. |

### CP-ADM-005 — Estadísticas globales

| Trazabilidad | RF-12; RNF-06, RNF-11; CA-10; pantalla AD04 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar la exactitud de las estadísticas globales y su acceso exclusivo por el rol ADMIN. |
| Precondiciones | Cuenta ADMIN activa y conjunto controlado de datos de toda la plataforma. |
| Datos de prueba | Cantidades conocidas de usuarios, organizaciones, oportunidades, inscripciones y donaciones. |
| Postcondición | Los indicadores globales reflejan los datos vigentes sin modificar registros. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparar un conjunto de datos con totales conocidos. | Quedan documentados los valores esperados. |
| 2 | Abrir AD04 con la cuenta ADMIN. | Se muestran los indicadores globales de la plataforma. |
| 3 | Comparar usuarios, organizaciones, oportunidades, inscripciones y donaciones. | Cada total coincide con la consulta de referencia. |
| 4 | Aplicar los períodos o filtros disponibles. | Los cálculos consideran únicamente los registros correspondientes. |
| 5 | Modificar un dato controlado y recargar AD04. | El indicador afectado se actualiza dentro del tiempo establecido. |
| 6 | Intentar acceder como voluntario y como organización. | La pantalla no está disponible y el backend rechaza ambos accesos. |

## 10.4 Oportunidades

### CP-OPO-001 — Creación válida de una oportunidad en borrador

| Trazabilidad | RF-04; pantalla O03; entidad Oportunidad |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que una organización verificada pueda guardar una oportunidad completa como borrador. |
| Precondiciones | Organización verificada y autenticada. |
| Datos de prueba | Título, descripción, tipo, fecha futura, cupo, requisitos y ubicación. |
| Postcondición | Oportunidad persistida en estado Borrador. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir Nueva oportunidad. | Se muestra O02. |
| 2 | Completar los datos válidos. | Los campos superan las validaciones. |
| 3 | Seleccionar Guardar borrador. | Se crea la oportunidad con estado Borrador. |
| 4 | Volver al tablero. | El borrador aparece solo para su organización. |
| 5 | Abrir nuevamente el registro. | Todos los valores se conservan. |

### CP-OPO-002 — Validaciones al crear una oportunidad

| Trazabilidad | RF-04; RNF-10; pantalla O03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Impedir la creación con campos obligatorios ausentes o valores inválidos. |
| Precondiciones | Formulario O03 abierto por una organización verificada. |
| Datos de prueba | Título vacío, fecha pasada, cupo cero o negativo y ubicación ausente. |
| Postcondición | No existe registro nuevo o modificación parcial. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enviar el formulario vacío. | Se identifican los campos obligatorios. |
| 2 | Ingresar una fecha pasada. | Se rechaza la fecha. |
| 3 | Ingresar cupo cero o negativo. | Se exige un entero positivo. |
| 4 | Omitir la ubicación. | Se solicita seleccionar una ubicación válida. |
| 5 | Revisar los registros. | No se guarda una oportunidad inválida. |

### CP-OPO-003 — Publicación de una oportunidad válida

| Trazabilidad | RF-04; CA-02; pantallas O03, O02, V02 y V03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar la transición de Borrador a Publicada y su disponibilidad para voluntarios. |
| Precondiciones | Oportunidad válida en Borrador y organización verificada. |
| Datos de prueba | Identificador de la oportunidad. |
| Postcondición | Oportunidad publicada y visible para usuarios autorizados. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el borrador. | Se muestran los datos guardados. |
| 2 | Seleccionar Publicar y confirmar. | Se valida la información y cambia el estado a Publicada. |
| 3 | Consultar la lista de oportunidades como voluntario. | La oportunidad aparece entre las activas. |
| 4 | Abrir el mapa. | Existe un marcador asociado a su ubicación. |
| 5 | Abrir el detalle. | La información publicada coincide con la registrada. |

### CP-OPO-004 — Edición de una oportunidad propia

| Trazabilidad | RF-04; pantallas O02 y O03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que la organización propietaria pueda modificar una oportunidad dentro de los estados permitidos. |
| Precondiciones | Existe una oportunidad propia editable. |
| Datos de prueba | Nueva descripción, fecha, cupo y requisitos válidos. |
| Postcondición | Solo la oportunidad propia contiene los cambios. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la oportunidad desde el tablero. | Se muestran sus datos actuales. |
| 2 | Modificar campos permitidos. | Se validan los nuevos valores. |
| 3 | Guardar los cambios. | Se persisten y se informa el éxito. |
| 4 | Consultar el detalle como voluntario si está publicada. | Se muestran los valores actualizados. |
| 5 | Intentar editarla desde otra organización. | La operación es rechazada por propiedad. |

### CP-OPO-005 — Transiciones válidas del ciclo de la oportunidad

| Trazabilidad | RF-04; CA-02; estados de Oportunidad |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar el flujo Borrador → Publicada → Cerrada → Finalizada y la cancelación permitida. |
| Precondiciones | Oportunidades de prueba en los estados necesarios. |
| Datos de prueba | Registros sin inscripciones y con participantes. |
| Postcondición | Cada oportunidad queda en el estado final seleccionado con historial coherente. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Publicar un borrador completo. | El estado pasa a Publicada. |
| 2 | Cerrar la oportunidad publicada. | No admite nuevas inscripciones y pasa a Cerrada. |
| 3 | Finalizar la oportunidad cerrada. | Pasa a Finalizada y habilita el cierre de participaciones. |
| 4 | Cancelar una oportunidad publicada de prueba. | Pasa a Cancelada y se informa a los afectados. |
| 5 | Consultar ambos estados terminales. | Finalizada y Cancelada no ofrecen nuevas transiciones operativas. |

### CP-OPO-006 — Bloqueo de transiciones inválidas

| Trazabilidad | RF-04; RNF-10; estados de Oportunidad |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que no pueda alterarse el orden definido del ciclo de vida. |
| Precondiciones | Oportunidades en Borrador, Cerrada, Finalizada y Cancelada. |
| Datos de prueba | Solicitudes de transición manipuladas. |
| Postcondición | Los estados originales permanecen sin cambios. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intentar finalizar directamente un Borrador. | La operación es rechazada. |
| 2 | Intentar volver una Cerrada a Borrador. | La operación es rechazada. |
| 3 | Intentar publicar una Cancelada. | La operación es rechazada. |
| 4 | Intentar editar una Finalizada. | Los campos operativos quedan bloqueados. |
| 5 | Revisar base de datos e historial. | No se registra ninguna transición inválida. |

### CP-OPO-007 — Ubicación y marcador de la oportunidad

| Trazabilidad | RF-05; pantalla V03; entidades Oportunidad y Ubicacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que la ubicación seleccionada se persista y se represente correctamente en el mapa. |
| Precondiciones | Servicios cartográficos disponibles y permiso de ubicación definido. |
| Datos de prueba | Coordenadas conocidas dentro de la ciudad de Santa Fe. |
| Postcondición | La oportunidad conserva una única ubicación coherente. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar una ubicación al crear la oportunidad. | El formulario muestra la posición elegida. |
| 2 | Guardar y publicar. | Las coordenadas se persisten. |
| 3 | Abrir el mapa como voluntario. | El marcador aparece en la posición esperada. |
| 4 | Seleccionar el marcador. | Se presenta un resumen de la oportunidad. |
| 5 | Abrir el detalle desde el marcador. | Se accede a la oportunidad correcta. |

### CP-OPO-008 — Filtrado de oportunidades

| Trazabilidad | RF-06; pantalla V02 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar filtros por ubicación, tipo, fecha y urgencia, solos y combinados. |
| Precondiciones | Existen oportunidades activas con valores diferentes. |
| Datos de prueba | Radio 5 km, tipo Alimentos, fecha futura y urgencia alta. |
| Postcondición | Los filtros quedan aplicados o restablecidos según la última acción. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el listado de oportunidades. | Se muestran oportunidades activas. |
| 2 | Aplicar cada filtro por separado. | Cada resultado cumple el criterio elegido. |
| 3 | Combinar ubicación, tipo y fecha. | Solo permanecen coincidencias comunes. |
| 4 | Aplicar una combinación sin coincidencias. | Se muestra un estado vacío comprensible. |
| 5 | Limpiar filtros. | Se recupera el listado inicial. |

### CP-OPO-009 — Listado, orden y detalle de oportunidades

| Trazabilidad | RF-04, RF-05, RF-06; pantallas V02 y V03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que las tarjetas y el detalle presenten información consistente y permitan navegar. |
| Precondiciones | Existen varias oportunidades publicadas. |
| Datos de prueba | Oportunidades próximas, urgentes y distantes. |
| Postcondición | La consulta no modifica las oportunidades. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir V02. | Las tarjetas muestran título, organización, fecha, distancia y cupo. |
| 2 | Cambiar el criterio de orden disponible. | La lista se reorganiza sin perder elementos. |
| 3 | Seleccionar una tarjeta. | Se abre el detalle correcto. |
| 4 | Comparar detalle con base de datos. | Descripción, requisitos, ubicación y cupo coinciden. |
| 5 | Volver al listado. | Se conservan filtros y posición de navegación cuando corresponda. |

### CP-OPO-010 — Visibilidad según estado y propiedad

| Trazabilidad | RF-04, RF-06; RNF-06; pantallas O01, V02 y V03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar qué oportunidades son visibles para la organización propietaria y para los voluntarios. |
| Precondiciones | Existen oportunidades propias y ajenas en todos los estados. |
| Datos de prueba | Borrador, Publicada, Cerrada, Finalizada y Cancelada. |
| Postcondición | La visibilidad coincide con el rol, la propiedad y el estado. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consultar el tablero como organización propietaria. | Visualiza sus oportunidades en todos los estados. |
| 2 | Consultar como otra organización. | No obtiene opciones de administración sobre registros ajenos. |
| 3 | Consultar el listado como voluntario. | Solo se ofrecen oportunidades publicadas y vigentes. |
| 4 | Intentar abrir directamente un borrador ajeno. | El acceso es rechazado o el recurso no se expone. |
| 5 | Cerrar o cancelar una oportunidad publicada. | Deja de aparecer entre las opciones disponibles para inscribirse. |

## 10.5 Inscripciones y participación

### CP-INS-001 — Inscripción válida a una oportunidad

| Trazabilidad | RF-07; CA-02; pantallas V02, V03 y V04; entidad Inscripcion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que un voluntario pueda inscribirse a una oportunidad disponible. |
| Precondiciones | Voluntario activo; oportunidad Publicada, futura y con cupo. |
| Datos de prueba | Usuario y oportunidad sin inscripción previa. |
| Postcondición | Existe una única inscripción pendiente relacionada con usuario y oportunidad. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el detalle de la oportunidad. | Se muestra la acción Inscribirme. |
| 2 | Seleccionar Inscribirme. | Se presenta la confirmación o formulario correspondiente. |
| 3 | Confirmar. | Se crea una Inscripcion en estado Pendiente. |
| 4 | Abrir Mis inscripciones. | La oportunidad aparece con estado Pendiente. |
| 5 | Consultar la organización. | La nueva solicitud aparece en su gestión de participantes. |

### CP-INS-002 — Prevención de inscripción duplicada

| Trazabilidad | RF-07; CA-02; restricción Usuario–Oportunidad |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar que un voluntario no pueda inscribirse dos veces a la misma oportunidad. |
| Precondiciones | Existe una inscripción activa del usuario en la oportunidad. |
| Datos de prueba | Mismo usuario y oportunidad. |
| Postcondición | No se crean duplicados ni se altera el cupo. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir nuevamente la oportunidad. | La interfaz refleja que ya existe una inscripción. |
| 2 | Intentar repetir la inscripción desde la interfaz. | La acción está deshabilitada o se informa la condición. |
| 3 | Enviar una segunda solicitud por API. | El backend rechaza el duplicado. |
| 4 | Revisar la base de datos. | Permanece una sola inscripción. |

### CP-INS-003 — Bloqueo por falta de cupo

| Trazabilidad | RF-07, RF-08; CA-02 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que no se acepten inscripciones cuando la capacidad está completa. |
| Precondiciones | Oportunidad publicada con cupo cubierto. |
| Datos de prueba | Voluntario sin inscripción previa. |
| Postcondición | La capacidad permanece completa y consistente. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el detalle. | Se informa que no quedan cupos. |
| 2 | Intentar inscribirse. | La interfaz bloquea o rechaza la solicitud. |
| 3 | Enviar la solicitud directamente al servicio. | El backend vuelve a validar y rechaza. |
| 4 | Revisar inscripciones y cupo. | No hay nuevo registro ni sobreasignación. |

### CP-INS-004 — Bloqueo por estado o fecha de la oportunidad

| Trazabilidad | RF-07; CA-02 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Impedir inscripciones en oportunidades no publicadas, cerradas, canceladas, finalizadas o vencidas. |
| Precondiciones | Existen oportunidades en cada estado y una publicada con fecha pasada. |
| Datos de prueba | Voluntario activo. |
| Postcondición | Las oportunidades conservan su cantidad de participantes. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intentar inscribirse en un borrador conocido. | El recurso no se expone o la solicitud se rechaza. |
| 2 | Repetir con Cerrada, Cancelada y Finalizada. | Todas las solicitudes se rechazan. |
| 3 | Intentar en una Publicada con fecha vencida. | La solicitud se rechaza por fecha. |
| 4 | Revisar la base de datos. | No se genera ninguna inscripción. |

### CP-INS-005 — Aceptación de una inscripción

| Trazabilidad | RF-08, RF-11; CA-02; pantalla O04 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que la organización propietaria pueda aceptar una solicitud pendiente. |
| Precondiciones | Inscripción Pendiente y cupo disponible. |
| Datos de prueba | Organización propietaria autenticada. |
| Postcondición | Inscripción aceptada y cambio comunicado. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la gestión de inscripciones. | Se lista la solicitud Pendiente. |
| 2 | Seleccionar Aceptar y confirmar. | La inscripción pasa a Aceptada. |
| 3 | Consultar como voluntario. | Mis inscripciones muestra Aceptada. |
| 4 | Revisar notificaciones. | El voluntario recibe el cambio de estado. |
| 5 | Revisar el cupo. | La disponibilidad refleja la aceptación según la regla definida. |

### CP-INS-006 — Rechazo de una inscripción

| Trazabilidad | RF-08, RF-11; CA-02; pantalla O04 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar el rechazo de una solicitud pendiente y su comunicación. |
| Precondiciones | Inscripción Pendiente. |
| Datos de prueba | Organización propietaria autenticada. |
| Postcondición | Inscripción rechazada sin ocupar cupo. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar la solicitud pendiente. | Se muestran sus acciones permitidas. |
| 2 | Elegir Rechazar. | Se solicita confirmación. |
| 3 | Confirmar. | La inscripción pasa a Rechazada. |
| 4 | Consultar como voluntario. | Se muestra el nuevo estado. |
| 5 | Revisar notificaciones y cupo. | Se informa el rechazo y no se consume capacidad. |

### CP-INS-007 — Concurrencia por el último cupo

| Trazabilidad | RF-07, RF-08; CA-02, CA-06 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que dos solicitudes simultáneas no superen la capacidad. |
| Precondiciones | Oportunidad publicada con un único cupo disponible. |
| Datos de prueba | Dos voluntarios distintos. |
| Postcondición | Capacidad e inscripciones permanecen consistentes. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparar dos solicitudes de inscripción simultáneas. | Ambas apuntan a la misma oportunidad. |
| 2 | Enviarlas de forma concurrente. | La operación se controla transaccionalmente. |
| 3 | Observar las respuestas. | Solo una solicitud obtiene el resultado permitido para el último cupo. |
| 4 | Consultar la base de datos. | La cantidad válida no supera el cupo. |
| 5 | Consultar la interfaz de ambos usuarios. | Cada uno visualiza el resultado real persistido. |

### CP-INS-008 — Cancelación, asistencia y finalización de la participación

| Trazabilidad | RF-07, RF-08, RF-10; pantallas V04 y O04 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar las transiciones permitidas de una inscripción aceptada. |
| Precondiciones | Inscripciones Aceptadas y oportunidad en estados apropiados. |
| Datos de prueba | Casos para Cancelada, Completada y Ausente. |
| Postcondición | Las participaciones quedan en sus estados terminales correctos. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cancelar una inscripción propia antes del límite. | Pasa a Cancelada y se informa a la organización. |
| 2 | Finalizar una oportunidad con un participante asistente. | La organización puede marcarlo Completado. |
| 3 | Marcar otro participante como Ausente. | El estado se actualiza a Ausente. |
| 4 | Intentar calificar una participación no completada. | La acción permanece bloqueada. |
| 5 | Consultar historiales y listados. | Cada estado se presenta de forma coherente. |

### CP-INS-009 — Recálculo del cupo tras cancelación o rechazo

| Trazabilidad | RF-07, RF-08; CA-02, CA-06 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que la disponibilidad se recalcule cuando una inscripción deja de ocupar capacidad. |
| Precondiciones | Oportunidad con capacidad conocida e inscripciones Pendiente y Aceptada. |
| Datos de prueba | Cancelación de aceptada y rechazo de pendiente. |
| Postcondición | El cupo final coincide con las inscripciones que efectivamente lo consumen. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar el cupo disponible inicial. | Se obtiene una referencia consistente. |
| 2 | Cancelar una inscripción que ocupaba cupo. | La capacidad disponible aumenta según la regla. |
| 3 | Rechazar una solicitud pendiente. | No se descuenta capacidad indebida. |
| 4 | Inscribir a un nuevo voluntario. | El cupo liberado puede utilizarse. |
| 5 | Comparar listado, detalle y base de datos. | Todos muestran la misma disponibilidad. |

## 10.6 Donaciones materiales

### CP-DON-001 — Búsqueda, filtrado y selección de organizaciones

| Trazabilidad | RF-13, RF-16; pantalla V05 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar la localización de organizaciones por nombre, actividad y ubicación aproximada. |
| Precondiciones | Existen organizaciones activas con ubicaciones y actividades diferentes. |
| Datos de prueba | Nombre parcial, tipo Alimentos y radio de ubicación. |
| Postcondición | Queda seleccionada una organización válida sin modificar sus datos. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la sección Organizaciones o Donar. | Se muestra el buscador. |
| 2 | Buscar por nombre parcial. | Se listan coincidencias sin distinguir mayúsculas. |
| 3 | Aplicar tipo de actividad y ubicación. | Solo aparecen organizaciones que cumplen los criterios. |
| 4 | Combinar filtros sin coincidencias. | Se muestra un estado vacío claro. |
| 5 | Seleccionar una organización. | Se abre su detalle y la opción de ofrecer una donación. |

### CP-DON-002 — Registro válido de una donación

| Trazabilidad | RF-14; CA-08; pantalla V06/V07; entidad Donacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar el registro de una donación material dirigida a una organización. |
| Precondiciones | Donante autenticado y organización seleccionada. |
| Datos de prueba | Categoría, descripción, cantidad positiva, estado del bien y ubicación aproximada. |
| Postcondición | Donación pendiente asociada al donante, categoría, ubicación y organización. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar Ofrecer donación. | Se muestra el formulario. |
| 2 | Completar los campos válidos. | El formulario permite confirmar. |
| 3 | Revisar y enviar. | Se solicita confirmación. |
| 4 | Confirmar. | Se crea la Donacion en estado Pendiente. |
| 5 | Abrir Mis donaciones. | La oferta aparece con los datos registrados. |

### CP-DON-003 — Validaciones del formulario de donación

| Trazabilidad | RF-14; RNF-10; CA-08 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Impedir el registro con información obligatoria inválida. |
| Precondiciones | Formulario de donación abierto. |
| Datos de prueba | Categoría vacía, descripción vacía, cantidad cero/negativa/no numérica y condición ausente. |
| Postcondición | No se crea una donación inválida. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enviar el formulario vacío. | Se indican los campos obligatorios. |
| 2 | Ingresar cantidad cero, negativa y no numérica. | Cada valor es rechazado. |
| 3 | Omitir categoría o condición del bien. | Se exige seleccionar valores válidos. |
| 4 | Ingresar datos correctos. | Los mensajes desaparecen. |
| 5 | Revisar antes de confirmar. | No existe registro parcial en la base de datos. |

### CP-DON-004 — Carga opcional de imagen de referencia

| Trazabilidad | RF-14; RNF-08, RNF-10; CA-08; pantallas V06, V07 y O05 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que la imagen sea opcional, que Multer valide tipo y tamaño, y que PostgreSQL conserve solo imagen_url. |
| Precondiciones | Directorio controlado de almacenamiento de imágenes del backend y middleware Multer disponibles en QA. |
| Datos de prueba | JPG, PNG y WEBP válidos de hasta 5 MB; archivo mayor a 5 MB; extensión o contenido inválido; donación sin imagen. |
| Postcondición | Las donaciones quedan registradas con o sin imagen_url y ningún archivo binario se almacena en PostgreSQL. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar una donación sin imagen. | El formulario permite completarla y V07/O05 muestran Sin imagen adjunta. |
| 2 | Seleccionar una imagen JPG, PNG o WEBP válida. | Se muestra la vista previa y se permite reemplazarla o quitarla antes del envío. |
| 3 | Confirmar la donación con la imagen válida. | Multer valida tipo y tamaño; el backend guarda el archivo fuera de PostgreSQL. |
| 4 | Revisar la donación persistida. | PostgreSQL contiene únicamente imagen_url y las pantallas V07/O05 muestran la imagen. |
| 5 | Intentar adjuntar un archivo mayor a 5 MB o con tipo/contenido inválido. | Se informa el error y no se almacena el archivo ni una referencia inválida. |
| 6 | Intentar cargar una imagen sobre una donación ajena o sin autenticación. | La autorización rechaza la operación y no modifica archivos ni datos. |

### CP-DON-005 — Consulta de donaciones por el donante

| Trazabilidad | RF-14, RF-15; pantalla V07 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que el usuario consulte sus ofertas y el estado actualizado. |
| Precondiciones | El usuario posee donaciones en diferentes estados. |
| Datos de prueba | Pendiente, Aceptada, Rechazada, Coordinada y Recibida. |
| Postcondición | La consulta no modifica los registros. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir Mis donaciones. | Se listan solo las donaciones del usuario. |
| 2 | Aplicar un filtro de estado si está disponible. | La lista contiene únicamente el estado seleccionado. |
| 3 | Abrir una donación. | Se muestran organización, artículos, cantidad, condición y estado. |
| 4 | Comparar con la base de datos. | La información coincide. |
| 5 | Intentar abrir una donación ajena por identificador. | El acceso es rechazado. |

### CP-DON-006 — Consulta de ofertas recibidas por la organización

| Trazabilidad | RF-15; pantalla O05 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que cada organización visualice únicamente las donaciones que le fueron ofrecidas. |
| Precondiciones | Organización autenticada con ofertas propias y existen ofertas para otra organización. |
| Datos de prueba | Donaciones en varios estados. |
| Postcondición | La organización no obtiene datos de ofertas ajenas. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir Donaciones recibidas. | Se listan las ofertas dirigidas a la organización. |
| 2 | Filtrar por estado. | Los resultados cumplen el criterio. |
| 3 | Abrir el detalle. | Se muestran datos necesarios para evaluar la oferta. |
| 4 | Buscar una donación dirigida a otra organización. | No aparece en la lista. |
| 5 | Intentar acceder por identificador. | El backend rechaza el acceso ajeno. |

### CP-DON-007 — Aceptación y rechazo de una donación pendiente

| Trazabilidad | RF-15, RF-11; CA-08 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar las dos decisiones iniciales de la organización. |
| Precondiciones | Dos donaciones Pendientes dirigidas a la organización. |
| Datos de prueba | Una oferta para aceptar y otra para rechazar. |
| Postcondición | Una donación queda Aceptada y otra Rechazada, con sus notificaciones. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la primera oferta y seleccionar Aceptar. | Se solicita confirmación. |
| 2 | Confirmar. | Pasa a Aceptada y se notifica al donante. |
| 3 | Abrir la segunda y seleccionar Rechazar. | Se solicita confirmación. |
| 4 | Confirmar. | Pasa a Rechazada y se notifica al donante. |
| 5 | Comparar vistas de donante y organización. | Ambas muestran los estados persistidos. |

### CP-DON-008 — Coordinación y recepción de la donación

| Trazabilidad | RF-15, RF-11; CA-08 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar el flujo Aceptada → Coordinada → Recibida. |
| Precondiciones | Donación Aceptada. |
| Datos de prueba | Datos de coordinación válidos. |
| Postcondición | Donación recibida con trazabilidad completa. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar Coordinar entrega. | Se habilitan los datos necesarios. |
| 2 | Confirmar la coordinación. | La donación pasa a Coordinada y se notifica. |
| 3 | Abrir la donación coordinada. | Se visualiza la acción Marcar recibida. |
| 4 | Confirmar la recepción. | Pasa a Recibida y registra fecha y responsable. |
| 5 | Intentar una nueva transición. | Recibida se comporta como estado terminal. |

### CP-DON-009 — Bloqueo de transiciones inválidas y acciones no autorizadas

| Trazabilidad | RF-15; RNF-06; CA-08 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Impedir cambios de estado fuera del flujo o realizados por actores no autorizados. |
| Precondiciones | Donaciones en todos los estados y sesiones de donante, organización destinataria y organización ajena. |
| Datos de prueba | Solicitudes directas manipuladas. |
| Postcondición | Los estados originales se mantienen. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intentar pasar de Pendiente a Recibida. | El servicio rechaza la transición. |
| 2 | Intentar reabrir una Rechazada. | La operación es rechazada. |
| 3 | Intentar cambiar estado como donante. | La autorización lo impide. |
| 4 | Intentar gestionar desde una organización ajena. | La propiedad se valida y se rechaza. |
| 5 | Revisar estado e historial. | No existe modificación ni entrada espuria. |

### CP-DON-010 — Actualización atómica de estado, historial y notificación

| Trazabilidad | RF-15, RF-11; CA-06, CA-08; HistorialEstadoDonacion y Notificacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que cada cambio confirme conjuntamente el estado principal, el historial, el responsable, la fecha y la notificación. |
| Precondiciones | Donación Pendiente y mecanismos de persistencia y notificación activos. |
| Datos de prueba | Cambio Pendiente → Aceptada. |
| Postcondición | El cambio queda completamente confirmado o completamente revertido. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar el estado y cantidad de entradas previas. | Se obtiene la línea base. |
| 2 | Aceptar la donación. | La operación se ejecuta en la transacción definida. |
| 3 | Consultar Donacion. | El estado es Aceptada. |
| 4 | Consultar HistorialEstadoDonacion. | Existe una entrada con fecha, responsable y nuevo estado. |
| 5 | Consultar Notificacion. | Existe la comunicación correspondiente una sola vez. |
| 6 | Forzar un fallo controlado y repetir en otro registro. | Se revierte el conjunto y no queda información parcial. |

## 10.7 Servicios complementarios y calidad transversal

### CP-NOT-001 — Generación y consulta de notificaciones

| Trazabilidad | RF-11; entidad Notificacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar notificaciones por oportunidades compatibles, eventos y cambios de estado. |
| Precondiciones | Usuarios con intereses y operaciones que producen eventos. |
| Datos de prueba | Nueva oportunidad compatible, inscripción aceptada y donación coordinada. |
| Postcondición | Las notificaciones quedan relacionadas con su usuario y evento. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Publicar una oportunidad compatible. | Se genera la notificación para usuarios aplicables. |
| 2 | Aceptar una inscripción. | Se genera una notificación para el voluntario. |
| 3 | Coordinar una donación. | Se genera una notificación para el donante. |
| 4 | Abrir el centro de notificaciones. | Se muestran título, cuerpo, tipo, fecha y estado de lectura. |
| 5 | Marcar una como leída. | El cambio persiste sin alterar las demás. |

### CP-NOT-002 — Ciclo de vida del token de dispositivo

| Trazabilidad | RF-11; TokenDispositivo; integración FCM |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar el registro, actualización, desactivación y no duplicación de tokens móviles. |
| Precondiciones | Usuario autenticado y FCM de QA disponible. |
| Datos de prueba | Token nuevo, token renovado y token inactivo. |
| Postcondición | El repositorio contiene tokens vigentes sin duplicados. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar la aplicación en un dispositivo. | Se guarda un token único asociado al usuario. |
| 2 | Repetir el registro con el mismo token. | No se crea un duplicado. |
| 3 | Simular la renovación del token. | La referencia se actualiza. |
| 4 | Cerrar sesión o invalidar el token según la política. | El dispositivo deja de recibir mensajes no autorizados. |
| 5 | Enviar una notificación de prueba. | Solo los tokens activos reciben un envío. |

### CP-CAL-001 — Calificación bidireccional de una participación

| Trazabilidad | RF-10; entidad Calificacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que voluntario y organización puedan calificarse una sola vez tras una participación completada. |
| Precondiciones | Inscripción Completada; ambas partes autenticadas. |
| Datos de prueba | Puntaje válido y comentario opcional. |
| Postcondición | Existen como máximo dos calificaciones válidas, una por dirección. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la participación completada como voluntario. | Se ofrece calificar a la organización. |
| 2 | Enviar puntaje válido. | Se guarda la calificación correspondiente. |
| 3 | Repetir como organización hacia el voluntario. | Se guarda la calificación inversa. |
| 4 | Intentar repetir una calificación. | Se bloquea el duplicado. |
| 5 | Intentar calificar una inscripción Pendiente, Cancelada o Ausente. | La acción es rechazada. |
| 6 | Ingresar un puntaje fuera de rango. | La validación impide guardarlo. |

### CP-REC-001 — Recomendaciones basadas en reglas

| Trazabilidad | RF-09; CA-04 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar que las reglas prioricen ubicación, intereses y participación previa y logren relevancia en al menos el 80 % de los escenarios lógicos. |
| Precondiciones | Voluntarios con perfiles diferentes y oportunidades publicadas. |
| Datos de prueba | Matriz de escenarios con intereses, radios y antecedentes conocidos. |
| Postcondición | Se conserva el resultado de evaluación y la explicación de reglas aplicadas. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar la recomendación para cada perfil de la matriz. | Se devuelve una lista de oportunidades activas. |
| 2 | Comparar tipo de actividad con intereses. | Las coincidencias reciben prioridad. |
| 3 | Comparar distancia con el radio definido. | Las opciones cercanas se priorizan conforme a la regla. |
| 4 | Evaluar la participación previa cuando exista. | La regla modifica el orden de forma trazable. |
| 5 | Calcular escenarios relevantes sobre el total. | El resultado es igual o superior al 80 %. |
| 6 | Probar un perfil sin datos suficientes. | Se ofrece una alternativa general y no se produce error. |

### CP-EST-001 — Exactitud y actualización de estadísticas

| Trazabilidad | RF-12; estadísticas propias de la organización; datos derivados de Oportunidad, Inscripcion y Donacion |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que cada organización consulte estadísticas propias calculadas con sus datos persistidos. |
| Precondiciones | Organización autenticada con conjunto controlado de oportunidades, inscripciones y donaciones propias y ajenas. |
| Datos de prueba | Conteos y porcentajes esperados calculados manualmente. |
| Postcondición | Los indicadores reflejan solo los datos actuales de la organización autenticada. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir el tablero estadístico. | Se muestran indicadores de uso y participación. |
| 2 | Comparar cada indicador con la consulta de referencia. | Los valores coinciden. |
| 3 | Agregar una inscripción y actualizar un estado. | Las operaciones se confirman. |
| 4 | Recargar las estadísticas. | Los valores reflejan los cambios. |
| 5 | Aplicar un período o filtro disponible. | El cálculo usa únicamente los registros correspondientes. |

### CP-INT-001 — Flujo integrado aplicación–API–base de datos–servicios

| Trazabilidad | Todos los RF; RNF-04, RNF-06, RNF-08; arquitectura en capas y adaptadores |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar la integración de los componentes en un recorrido representativo. |
| Precondiciones | Aplicación móvil conectada al backend, PostgreSQL, OSM, FCM, SMTP de QA y almacenamiento de imágenes. |
| Datos de prueba | Usuarios de prueba, organización, oportunidad, inscripción, correo de recuperación e imagen válida. |
| Postcondición | El recorrido integrado finaliza sin datos contradictorios. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión desde la aplicación. | La API autentica contra PostgreSQL y aplica el rol del JWT. |
| 2 | Publicar una oportunidad con ubicación. | La API persiste los datos y el adaptador de mapas representa el punto. |
| 3 | Inscribir un voluntario y aceptar la solicitud. | La inscripción cambia de estado y FCM entrega la notificación. |
| 4 | Solicitar una recuperación de contraseña. | El backend conserva el hash del token y Nodemailer entrega el enlace por SMTP. |
| 5 | Registrar una donación con imagen. | Multer valida el archivo, el almacenamiento conserva la imagen y PostgreSQL guarda imagen_url. |
| 6 | Consultar las vistas relacionadas. | La aplicación presenta el mismo estado persistido en todos los recorridos. |

### CP-INT-002 — Reversión ACID de operaciones críticas

| Trazabilidad | CA-06; persistencia ACID |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar que un fallo intermedio no deje datos incompletos en inscripciones, cupos o donaciones. |
| Precondiciones | Ambiente QA con mecanismo autorizado para provocar un fallo controlado. |
| Datos de prueba | Inscripción con último cupo y cambio de estado de donación. |
| Postcondición | Cada operación crítica queda totalmente aplicada o totalmente revertida. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar el estado inicial de las entidades involucradas. | Se obtiene una línea base. |
| 2 | Provocar un fallo luego de una escritura parcial de inscripción. | La transacción se cancela. |
| 3 | Consultar inscripción y cupo. | Ambos conservan el estado inicial. |
| 4 | Repetir durante un cambio de donación e historial. | La transacción se cancela. |
| 5 | Consultar Donacion, Historial y Notificacion. | No existe información parcial o corrupta. |
| 6 | Ejecutar las operaciones sin el fallo. | El conjunto se confirma correctamente. |

### CP-INT-003 — Integridad referencial, unicidad y catálogos

| Trazabilidad | Modelo de datos de la actividad 1.1.5 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar las restricciones estructurales del modelo de datos. |
| Precondiciones | Esquema de QA desplegado con claves y restricciones. |
| Datos de prueba | UUID inexistentes, correos/CUIT duplicados y estados/categorías no válidos. |
| Postcondición | La base mantiene relaciones válidas y valores permitidos. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intentar insertar una relación con usuario inexistente. | La clave foránea rechaza la operación. |
| 2 | Intentar duplicar correo y CUIT. | Las restricciones únicas rechazan los registros. |
| 3 | Enviar una categoría o estado fuera del catálogo. | La aplicación o la base de datos rechaza el valor. |
| 4 | Eliminar o desactivar un registro relacionado según la política. | No quedan referencias huérfanas. |
| 5 | Ejecutar una operación válida. | La integridad no impide el uso normal. |

### CP-SEG-001 — Autorización por rol y propiedad del recurso

| Trazabilidad | RF-02; RNF-06, RNF-07 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Verificar la protección de endpoints y objetos frente a accesos horizontales y verticales. |
| Precondiciones | Usuarios VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN, con recursos propios y ajenos. |
| Datos de prueba | JWT válidos, vencidos, ausentes, de otro propietario y de los tres roles. |
| Postcondición | No se modifica ni expone ningún recurso no autorizado. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitar un endpoint protegido sin JWT y luego con uno vencido. | Ambas solicitudes son rechazadas y no renuevan privilegios. |
| 2 | Usar un voluntario en una función de organización. | El control de rol impide la operación. |
| 3 | Usar una organización sobre un recurso ajeno. | El control de propiedad rechaza la operación. |
| 4 | Usar una organización en un endpoint de administración. | El backend rechaza el acceso vertical. |
| 5 | Usar ADMIN en AD02, AD03 y AD04. | Las operaciones administrativas autorizadas se completan. |
| 6 | Usar ADMIN en una función exclusiva de voluntario u organización. | La operación de negocio se rechaza porque el rol no sustituye al actor correspondiente. |

### CP-SEG-002 — Protección de datos sensibles y consentimiento de geolocalización

| Trazabilidad | RNF-07, RNF-08, RNF-09 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar que las credenciales no se expongan y que la ubicación requiera consentimiento y propósito funcional. |
| Precondiciones | Aplicación instalada sin permiso de ubicación y registros de QA accesibles. |
| Datos de prueba | Contraseña de prueba, token y coordenadas. |
| Postcondición | No se exponen secretos y la ubicación respeta la decisión del usuario. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar respuestas, mensajes y registros. | No contienen contraseña completa ni token sensible. |
| 2 | Abrir una función que usa ubicación sin permiso. | Se solicita consentimiento con una explicación clara. |
| 3 | Denegar el permiso. | La aplicación continúa con alternativa manual o funcionalidad limitada informada. |
| 4 | Conceder el permiso. | La ubicación se usa solo en filtros, mapa o recomendaciones previstas. |
| 5 | Revocar el permiso desde Android. | La aplicación vuelve a solicitarlo cuando realmente lo necesita. |

### CP-CMP-001 — Compatibilidad en Android 11 o superior

| Trazabilidad | RNF-01, RNF-02; CA-07 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; compatibilidad |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar instalación, navegación y funciones principales en dispositivos Android objetivo. |
| Precondiciones | Build de QA instalable y dispositivos físicos o emulados representativos. |
| Datos de prueba | Android 11, versión intermedia y versión reciente; pantalla pequeña y media. |
| Postcondición | Se registra la matriz de dispositivos y resultados. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalar la aplicación en cada configuración. | La instalación finaliza sin errores. |
| 2 | Abrir y autenticar un usuario. | La aplicación inicia y navega correctamente. |
| 3 | Ejecutar registro, mapa, inscripción y donación. | Los recorridos funcionan en todas las configuraciones. |
| 4 | Cambiar orientación o tamaño cuando corresponda. | No hay superposición, corte ni controles inaccesibles. |
| 5 | Revisar permisos y regreso desde segundo plano. | El comportamiento es consistente con Android. |

### CP-ERR-001 — Mensajes, confirmaciones y recuperación ante errores

| Trazabilidad | RNF-10; decisiones de interfaz 1.1.6 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de sistema; funcional e integración |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar mensajes claros y prevención de pérdida de datos en operaciones críticas. |
| Precondiciones | Flujos disponibles y capacidad de interrumpir red o servicio en QA. |
| Datos de prueba | Publicación, rechazo, cancelación, cambio de estado y formulario en curso. |
| Postcondición | No se pierde información válida ni se duplica la operación. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar una acción crítica. | Se solicita confirmación indicando su efecto. |
| 2 | Cancelar la confirmación. | No se ejecuta la acción. |
| 3 | Interrumpir la conexión al enviar un formulario. | Se informa el problema sin indicar un éxito falso. |
| 4 | Restablecer la conexión y reintentar. | La operación puede completarse sin duplicarse. |
| 5 | Provocar un error de validación del servidor. | El mensaje permite corregir los datos y conserva lo ingresado. |

### CP-PER-001 — Tiempo de respuesta de operaciones comunes

| Trazabilidad | RNF-11 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba no funcional; rendimiento |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar que autenticación, listados, detalles, inscripciones y cambios de estado respondan en menos de 3 segundos. |
| Precondiciones | Backend QA estable y volumen representativo de datos. |
| Datos de prueba | Muestra mínima acordada de ejecuciones por operación. |
| Postcondición | Existe evidencia de tiempos y condiciones de medición. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparar medición sin caché excepcional ni depuración intrusiva. | El ambiente queda registrado. |
| 2 | Ejecutar cada operación de la muestra. | Se registran inicio, fin y resultado. |
| 3 | Calcular los tiempos observados. | Cada operación común se compara con 3 segundos. |
| 4 | Repetir valores atípicos bajo las mismas condiciones. | Se determina si el desvío es reproducible. |
| 5 | Consolidar el resultado. | Las operaciones cumplen el límite o generan un defecto de rendimiento. |

### CP-PER-002 — Renderizado del mapa con marcadores en menos de 3 segundos

| Trazabilidad | RF-05; RNF-11; CA-03 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba no funcional; rendimiento |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Comprobar la carga completa del mapa y sus marcadores activos bajo conexión 4G estable. |
| Precondiciones | Dispositivo objetivo, conexión 4G estable y conjunto representativo de oportunidades. |
| Datos de prueba | Ubicación autorizada y marcadores activos. |
| Postcondición | Se conserva evidencia temporal y visual de cada medición. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpiar el estado de la pantalla y registrar las condiciones de red. | La prueba parte de condiciones conocidas. |
| 2 | Abrir la vista de mapa. | Comienza la medición. |
| 3 | Esperar mapa base y marcadores interactivos. | Finaliza la medición al estar completamente utilizables. |
| 4 | Repetir la muestra definida. | Se obtienen tiempos comparables. |
| 5 | Evaluar el límite. | La carga completa tarda menos de 3 segundos o se registra el incumplimiento. |

### CP-PER-003 — Renderizado de navegación en menos de 2 segundos

| Trazabilidad | RNF-02, RNF-11; CA-07 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba no funcional; rendimiento |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Verificar el tiempo de presentación de pantallas en un dispositivo de gama media. |
| Precondiciones | Android 11+, procesador octa-core, 4 GB de RAM y build de QA. |
| Datos de prueba | Transiciones entre inicio, lista, mapa, detalle, inscripciones y donaciones. |
| Postcondición | Existe una tabla de tiempos por transición. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar las características del dispositivo. | Queda documentada la plataforma. |
| 2 | Navegar por cada transición seleccionada. | Se mide desde la acción hasta la pantalla utilizable. |
| 3 | Repetir cada transición. | Se obtiene una muestra representativa. |
| 4 | Comparar con el límite de 2 segundos. | Cada vista cumple o se registra el desvío. |
| 5 | Revisar que la medición no oculte bloqueos visuales. | La pantalla está realmente interactiva al detener el tiempo. |

### CP-STA-001 — Estabilidad durante una sesión activa de 15 minutos

| Trazabilidad | CA-05 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba no funcional; estabilidad |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Confirmar que la aplicación no se congele ni produzca excepciones no controladas, ANR o cierres durante uso continuo. |
| Precondiciones | Aplicación instalada en un dispositivo físico objetivo. |
| Datos de prueba | Guion combinado de navegación, mapa, filtros, inscripción y donación. |
| Postcondición | Sesión de al menos 15 minutos documentada. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar registro de tiempo y monitoreo. | Comienza una sesión controlada. |
| 2 | Ejecutar continuamente el guion durante al menos 15 minutos. | Las pantallas responden a las acciones. |
| 3 | Alternar primer y segundo plano. | La aplicación recupera su estado de manera aceptable. |
| 4 | Observar registros del dispositivo. | No aparecen excepciones no controladas ni ANR. |
| 5 | Finalizar y documentar la sesión. | No hubo congelamiento ni cierre inesperado. |

### CP-DISP-001 — Disponibilidad durante el período de pruebas

| Trazabilidad | Criterio de calidad: disponibilidad mínima del 95 % |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba no funcional; disponibilidad |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Medir que los servicios necesarios estén disponibles al menos el 95 % del período acordado. |
| Precondiciones | Período de pruebas definido y mecanismo de monitoreo activo. |
| Datos de prueba | Endpoint de salud y operaciones representativas. |
| Postcondición | Informe de disponibilidad generado. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir inicio, fin y frecuencia de comprobación. | El período queda registrado. |
| 2 | Monitorear el endpoint de salud y una operación básica. | Se almacenan respuestas y tiempos. |
| 3 | Registrar interrupciones planificadas y no planificadas. | Cada evento posee duración y causa. |
| 4 | Calcular disponibilidad efectiva. | Se usa tiempo disponible sobre tiempo evaluable. |
| 5 | Comparar con el 95 %. | Se aprueba el criterio o se documenta el incumplimiento. |

### CP-USAB-001 — Evaluación general de facilidad de uso

| Trazabilidad | RNF-03; criterio de calidad de usabilidad |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de aceptación; usabilidad |
| Prioridad | P2 — Alta |
| Objetivo | Comprobar mediante usuarios reales que la interfaz obtenga una valoración media mínima de 3 sobre 5. |
| Precondiciones | Prototipo o build funcional y cuestionario preparado. |
| Datos de prueba | Participantes externos al equipo y escala de 1 a 5. |
| Postcondición | Informe de usabilidad con promedio y observaciones. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Explicar el objetivo sin indicar cómo resolver las tareas. | El participante comprende la dinámica. |
| 2 | Solicitar recorridos representativos. | Se observan comprensión, errores y dudas. |
| 3 | Aplicar el cuestionario de valoración. | Cada participante responde de forma individual. |
| 4 | Calcular el promedio. | Se obtiene una puntuación comparable con 3/5. |
| 5 | Registrar observaciones y mejoras. | Los hallazgos quedan priorizados. |

### CP-USAB-002 — Prueba de campo de inscripción y donación

| Trazabilidad | CA-09 |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Prueba de aceptación; usabilidad |
| Prioridad | P1 — Crítica |
| Objetivo | Validar que al menos el 80 % de 15 usuarios reales complete autónomamente una inscripción o una donación. |
| Precondiciones | Build funcional, protocolo Think-Aloud y cuestionario SUS preparados. |
| Datos de prueba | 15 personas externas: al menos un representante real de organización y 14 voluntarios de 18 a 60 años. |
| Postcondición | Acta de campo con resultados anónimos, tasa de éxito y SUS. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asignar a cada participante la tarea definida sin asistencia operativa. | La ejecución comienza en condiciones homogéneas. |
| 2 | Aplicar Think-Aloud durante el recorrido. | Se registran razonamientos y dificultades sin guiar la solución. |
| 3 | Verificar el resultado en la base de datos. | El éxito es binario y requiere persistencia correcta. |
| 4 | Aplicar el cuestionario SUS. | Se obtiene una medida estandarizada adicional. |
| 5 | Calcular participantes autónomos sobre 15. | Al menos 12 completan correctamente para alcanzar el 80 %. |
| 6 | Consolidar observaciones. | Se documentan problemas, severidad y mejoras propuestas. |

### CP-COD-001 — Revisión de modularidad y documentación del código

| Trazabilidad | RNF-04, RNF-05; arquitectura modular en capas |
| --- | --- |
| Nivel y tipo | Revisión técnica; calidad interna |
| Prioridad | P3 — Media |
| Objetivo | Comprobar que el código conserve separación de responsabilidades, estructura comprensible y documentación suficiente. |
| Precondiciones | Incremento implementado y repositorio disponible para revisión. |
| Datos de prueba | Muestra de módulos móvil, backend, repositorios y adaptadores de mapas, notificaciones, correo y almacenamiento de archivos. |
| Postcondición | Lista de revisión completada y hallazgos asignados. |
| Evidencia requerida | Capturas de pantalla, respuesta del servicio y registros pertinentes del ambiente de QA. |
| Estado de la ficha | Diseñada; pendiente de ejecución durante los incrementos de implementación. |

Procedimiento y resultados esperados

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar la estructura de carpetas y dependencias. | Los módulos siguen las capas y límites definidos. |
| 2 | Examinar controladores, servicios y repositorios. | Las responsabilidades no se mezclan injustificadamente. |
| 3 | Revisar OSM, FCM, Nodemailer/SMTP, Multer y almacenamiento de imágenes. | Los proveedores y la infraestructura quedan desacoplados mediante adaptadores o componentes específicos. |
| 4 | Comprobar nombres, comentarios y documentación. | La lógica no evidente está explicada y no hay comentarios redundantes. |
| 5 | Ejecutar pruebas y análisis estático disponibles. | No aparecen fallos críticos ni dependencias circulares no justificadas. |
| 6 | Registrar hallazgos. | Cada desviación genera una acción de mejora trazable. |

# 11. Registro de ejecución y cierre de campañas

Durante cada incremento se agregará a cada ficha la versión ejecutada, fecha, responsable, resultado obtenido, estado Aprobado/Fallido/Bloqueado/No aplicable, identificador de defecto y enlace o ubicación de la evidencia. Los porcentajes se calcularán únicamente sobre los casos aplicables y ejecutados, dejando justificación para todo caso no aplicable o bloqueado.

La aprobación de una campaña requerirá un resumen por módulo, cumplimiento de los criterios de salida, estado de los defectos, riesgos residuales y decisión de aceptación. Una corrección deberá repetir el caso fallido y el conjunto de regresión relacionado.

# 12. Conclusión y cierre de la actividad

La actividad 1.1.7 queda formalmente completada con la definición de una estrategia verificable y una línea base de 70 casos detallados. La cobertura resultante vincula requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces A01–A07, V01–V07, O01–O05 y AD01–AD04, los roles VOLUNTARIO, ORGANIZACION y ADMIN, los estados del dominio, las restricciones de persistencia y los criterios cuantitativos de aceptación. El documento queda preparado para guiar las pruebas de los incrementos posteriores y para registrar sus resultados sin redefinir el alcance aprobado.