ACTIVIDAD 1.1.3 · INCREMENTO 1

Definición del stack tecnológico

Fechas planificadas: 06/08/2026 – 07/08/2026  ·  Carga estimada: 9 horas  ·  Dependencia: 1.1.2 (especificación de requerimientos)

Responsables: Jonas, Andrés · Mora, Nicolás

# 1. Criterios de selección

La elección de cada tecnología respondió a cuatro criterios, consistentes con el informe de integración:

1.  Apertura y costo cero: priorizar herramientas open source o con plan gratuito suficiente para el alcance del prototipo, minimizando el riesgo de costos en moneda extranjera (riesgo R14).

2.  Compatibilidad con Android 10 o superior, único sistema operativo objetivo del prototipo (RNF-02).

3.  Familiaridad previa del equipo, para sostener el cronograma académico de 634,5 horas sin una curva de aprendizaje que ponga en riesgo el camino crítico.

4. Alineación con los requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación del proyecto, en particular la persistencia mediante transacciones ACID definida en RNF-12, los tiempos de respuesta menores a tres segundos y la arquitectura modular..

# 2. Tecnologia y herramientas seleccionadas

La selección incluye tanto componentes que forman parte de la ejecución del sistema como herramientas utilizadas para diseño, desarrollo, pruebas, gestión y respaldo. Estas últimas apoyan el proyecto, pero no se incorporan al producto desplegado.

| Componente | Tecnología elegida | Justificación | Requerimiento(s) que cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente móvil | React Native + Expo | Desarrollo multiplataforma con base JavaScript, ciclo de recarga rápida ideal para incrementos cortos; Expo simplifica el acceso a APIs nativas (ubicación, cámara) | RNF-01, RNF-02, RNF-03 |
| Backend / API | Node.js + Express | API REST liviana en el mismo lenguaje que el cliente (JavaScript), manejo nativo de JSON, gran disponibilidad de librerías | RF-01 a RF-17 (lógica de negocio y motor de reglas) |
| Base de datos | PostgreSQL | Motor relacional open source con soporte de transacciones ACID, exigidas por el criterio de aceptación de persistencia de datos | Integridad de inscripciones y donaciones |
| Autenticación y sesiones | JSON Web Tokens (JWT) | Estándar abierto (RFC 7519) que permite sesiones sin estado, vencimiento configurable y autorización diferenciada para Voluntario, Organización y Administrador. El backend también verifica el estado vigente de la cuenta. | RNF-06, RNF-07 |
| Protección de contraseñas | bcrypt | Genera hashes seguros para evitar almacenar contraseñas en texto legible. | RNF-08 |
| Geolocalización del dispositivo | Expo Location | Solicita consentimiento y obtiene coordenadas aproximadas, manteniendo una alternativa manual cuando el permiso no está disponible. | RF-05, RNF-09 |
| Mapas y visualización | React Native WebView + Leaflet + OpenStreetMap o proveedor compatible | Permite representar mapas y marcadores sin acoplar la lógica de negocio a un proveedor comercial. Deben respetarse la atribución y las políticas del proveedor de teselas. | RF-05, RF-06, RF-09, RF-16 |
| Notificaciones push | Firebase Cloud Messaging (plan Spark) | Servicio gratuito para el volumen esperado del prototipo, con SDKs oficiales para Android | RF-11 |
| Control de versiones | Git + GitHub | Repositorio remoto gratuito, respaldo continuo del código y la documentación | Mitigación de riesgo R01 (pérdida de información) |
| Diseño y validación de interfaces | HTML, CSS y JavaScript | Los prototipos navegables permiten representar pantallas, estados, validaciones y flujos interactivos con dimensiones de referencia móvil. El cambio de herramienta no modifica el alcance funcional de la actividad. | RNF-03 |
| Testing de API | Postman | Verificación manual de endpoints REST antes de integrarlos al cliente móvil | Soporte al plan de pruebas |
| Entorno de desarrollo | Visual Studio Code | IDE gratuito, amplio soporte de extensiones para JS/TS y React Native | RNF-05 |
| Emulación y prueba | Android Studio (emulador) + Expo Go (dispositivo físico) | Validación en dos entornos: emulado y dispositivo Android real, alineado con el alcance del prototipo | RNF-02 |
| Gestión de cronograma | GanttProject | Herramienta open source para mantener el diagrama de Gantt y el camino crítico actualizados | Plan de tareas y cronograma |
| Respaldo en la nube | Google Drive / OneDrive | Almacenamiento complementario de documentación del proyecto | Mitigación de riesgo R01 |
| Asistencia de desarrollo | ChatGPT Plus | Apoyo en refactorización, depuración y documentación técnica; único ítem pago del stack | Presupuestado en Consultorías y Servicios |
| Envío de correos para recuperación de contraseña | Nodemailer con servidor SMTP configurable | Permite enviar enlaces de recuperación desde el backend Node.js sin incorporar otro sistema de autenticación. La configuración del proveedor SMTP se mantiene en variables de entorno, lo que permite cambiarlo sin modificar la lógica de la aplicación. |  |
| Carga y almacenamiento de imágenes | Multer con almacenamiento en el sistema de archivos del backend | Multer permite recibir imágenes enviadas mediante multipart/form-data, validarlas y almacenarlas en una carpeta del servidor. PostgreSQL conserva únicamente la URL o ruta de la imagen, evitando guardar archivos binarios dentro de la base de datos. |  |

Firebase Cloud Messaging se utilizará exclusivamente como canal de entrega de notificaciones push. La autenticación, las credenciales y la emisión de JWT permanecerán bajo responsabilidad del backend Node.js y PostgreSQL. De esta manera se evita mantener dos mecanismos de autenticación superpuestos.

Recuperación de contraseña. Para implementar la recuperación de contraseña se utilizará Nodemailer integrado con un servidor SMTP configurable. El backend generará un token aleatorio, seguro, de un solo uso y con tiempo de expiración. El usuario recibirá por correo electrónico un enlace que contendrá dicho token. Una vez validado, podrá establecer una nueva contraseña, que será procesada mediante bcrypt antes de actualizarse en PostgreSQL. Esta solución mantiene la autenticación centralizada en el backend propio y evita incorporar Firebase Authentication, debido a que el proyecto ya utiliza JWT, bcrypt y una tabla de usuarios propia.

Carga de imágenes. Para la incorporación opcional de imágenes en las publicaciones de donaciones se utilizará Multer. La aplicación móvil enviará la imagen al backend mediante una solicitud multipart/form-data. El backend verificará el tipo, extensión y tamaño del archivo, le asignará un nombre único y lo almacenará en una carpeta destinada a archivos cargados. En la base de datos PostgreSQL no se almacenará la imagen completa, sino únicamente el valor de imagen_url, que permitirá recuperarla posteriormente.

# 3. Alternativas consideradas y descartadas

| Alternativa descartada | Razón del descarte |
| --- | --- |
| Google Maps SDK / API | Google Maps Platform utiliza servicios comerciales con facturación y condiciones sujetas al proveedor. Aunque existen umbrales de uso sin costo, su adopción incorporaría dependencia de facturación, condiciones externas y posibles costos en moneda extranjera vinculados con el riesgo R14. Se prioriza Leaflet con OpenStreetMap o un proveedor compatible para mantener mayor control sobre la integración |
| Flutter | Menor familiaridad previa del equipo respecto de JavaScript/React; mayor curva de aprendizaje frente a un cronograma académico ya ajustado |
| MongoDB / bases NoSQL | MongoDB admite transacciones ACID, por lo que no se descarta por ausencia de esa capacidad. Se selecciona PostgreSQL porque el dominio presenta numerosas relaciones, claves foráneas, asociaciones N:M, restricciones de unicidad e integridad referencial, además de consultas agregadas para estadísticas. El modelo relacional resulta más directo y coherente con el DER del proyecto. |
| Mensajería en tiempo real dedicada (WebSockets/socket.io) | Fuera del alcance definido: el informe excluye explícitamente un sistema de mensajería en tiempo real avanzado |

# 4. Riesgos tecnológicos asociados

R06 — Integración de OpenStreetMap y Leaflet: riesgo de severidad Alta ya identificado. La integración del mapa se encapsulará mediante un componente propio y un patrón Adapter, evitando hardcodear el proveedor de teselas. La implementación deberá mostrar la atribución correspondiente, respetar las políticas de uso y almacenamiento en caché y permitir sustituir el proveedor sin modificar la lógica de oportunidades, búsquedas o recomendaciones. Esta medida también contempla que los servidores públicos de OpenStreetMap no ofrecen un acuerdo de nivel de servicio.

R15 — Cambios en condiciones de terceros: se documentará desde la configuración inicial la versión exacta de cada librería (Leaflet, Firebase SDK) para facilitar una futura migración si cambian las condiciones de uso.