ACTIVIDAD 1.1.4 · INCREMENTO 1

Diseño de arquitectura del sistema

Proyecto Final de Carrera — Aplicación móvil de voluntariado geolocalizado

Fechas planificadas: 08/08/2026 – 12/08/2026  ·  Carga estimada: 22,5 horas  ·  Dependencia: 1.1.3 (stack tecnológico y entorno inicial)

Responsables: Jonas, Andrés · Mora, Nicolás

✓ Resultado arquitectónico Se adopta una arquitectura cliente-servidor con backend monolítico modular y organización por capas. La decisión mantiene separados el cliente móvil, la API, las reglas de negocio, la persistencia y las integraciones externas, con una complejidad compatible con el alcance académico y el desarrollo incremental del prototipo.

# 1. Propósito y alcance

Este documento define la estructura lógica y técnica del sistema a partir de los requerimientos RF-01 a RF-16 y RNF-01 a RNF-11, validados con Actitud Solidaria, y del stack aprobado en la actividad 1.1.3. Su propósito es establecer responsabilidades, dependencias y mecanismos de comunicación antes de iniciar el modelado de datos y la implementación de los módulos.

El diseño cubre la aplicación móvil Android, la API REST, la lógica de negocio, la persistencia relacional, la integración cartográfica y las notificaciones push. No define todavía tablas, atributos, claves ni cardinalidades definitivas; esos elementos corresponden a la actividad 1.1.5.

# 2. Criterios y restricciones arquitectónicas

Modularidad y mantenibilidad. La separación por capas y módulos debe permitir incorporar mejoras sin afectar componentes no relacionados, en cumplimiento de RNF-04 y RNF-05.

Alcance móvil. El prototipo se orienta a smartphones Android y se implementa con React Native y Expo, de acuerdo con RNF-01 y RNF-02.

Seguridad por diseño. La autenticación JWT, la autorización por roles, el hash de contraseñas y la validación del lado servidor se consideran responsabilidades transversales, vinculadas con RNF-06 a RNF-09.

Consistencia de datos. Las operaciones críticas de inscripciones y donaciones deben utilizar transacciones PostgreSQL para preservar integridad y evitar estados parciales.

Rendimiento razonable. Las operaciones comunes deben responder en menos de tres segundos; se priorizan consultas acotadas, filtros en base de datos y respuestas JSON compactas, conforme a RNF-11.

Dependencias externas controladas. La integración con Leaflet, OpenStreetMap y Firebase Cloud Messaging se realizará mediante componentes adaptadores propios, encargados de encapsular las particularidades de cada servicio externo. Esta estrategia reduce el acoplamiento y facilita reemplazar proveedores o modificar su implementación sin afectar la lógica de negocio.

Desarrollo incremental. Los módulos pueden implementarse y validarse por incremento, priorizando autenticación, oportunidades, geolocalización, inscripciones y donaciones materiales no monetarias.

# 3. Estilo arquitectónico seleccionado

Se selecciona una arquitectura cliente-servidor. La aplicación móvil actúa como cliente y consume una API REST mediante HTTPS y mensajes JSON. El servidor centraliza la autenticación, autorización, reglas de negocio y persistencia, evitando que el cliente acceda directamente a PostgreSQL.

Dentro del backend se adopta un monolito modular por capas. El sistema se despliega como una única aplicación Node.js + Express, pero su código se organiza en módulos funcionales y capas con responsabilidades explícitas. Esta alternativa reduce la complejidad operativa de los microservicios —despliegues múltiples, comunicación distribuida y observabilidad avanzada— sin renunciar a una estructura extensible.

## 3.1 Reglas de dependencia

La dirección principal de las dependencias será: rutas y controladores → servicios → repositorios → PostgreSQL. Los controladores no contendrán reglas de negocio ni consultas SQL; los servicios no dependerán de detalles de la interfaz móvil; y el acceso a servicios externos se realizará mediante adaptadores. De este modo, una modificación en la interfaz, el proveedor de mapas o la entrega de notificaciones no obliga a reescribir el núcleo funcional. Además, las dependencias seguirán un flujo unidireccional. Las capas superiores podrán utilizar los servicios de las capas inferiores, pero nunca dependerán directamente de componentes de infraestructura o de la interfaz de usuario. Esta restricción preserva el bajo acoplamiento y facilita el mantenimiento del sistema.

# 4. Vista general del sistema

La Figura 1 muestra los componentes tecnológicos, la dirección de comunicación y los límites entre el cliente, el backend, la persistencia y los servicios externos.

Figura 1. Arquitectura general del sistema.

# 5. Capas y responsabilidades

| Capa | Responsabilidades principales | Tecnología / componentes |
| --- | --- | --- |
| Presentación móvil | Pantallas, componentes, navegación según rol, formularios, mensajes al usuario, permisos de ubicación y recepción de notificaciones. | React Native + Expo |
| Aplicación móvil | Estado, hooks, servicios locales, cliente HTTP, almacenamiento seguro del JWT y coordinación con Leaflet mediante WebView. | JavaScript, Expo, WebView |
| API y seguridad | Rutas REST, controladores, validación de entrada, autenticación JWT, autorización por rol y tratamiento uniforme de errores. | Node.js + Express |
| Servicios de negocio | Casos de uso y reglas de usuarios, oportunidades, inscripciones, donaciones, recomendaciones, reputación, notificaciones y estadísticas. | Módulos de servicios |
| Acceso a datos | Repositorios, consultas parametrizadas, transacciones y aislamiento de PostgreSQL respecto de controladores y cliente. | pg / repositorios |
| Persistencia | Almacenamiento relacional, restricciones de integridad y soporte ACID para operaciones críticas. | PostgreSQL |
| Integraciones | Adaptadores para mapas y entrega de notificaciones, aislando los detalles de terceros. | Leaflet + OSM; FCM |

# 6. Módulos funcionales

Los módulos se corresponden con los grupos de requerimientos ya aprobados. Comparten infraestructura técnica, pero cada uno conserva sus reglas, servicios y repositorios. Esta división facilita implementar y validar funcionalidades por incremento.

Figura 2. Diagrama de bloques funcionales.

Identidad, perfiles y organizaciones. Gestiona registro, inicio de sesión, roles, perfil de la organización, CUIT, verificación y búsqueda de organizaciones (RF-01, RF-02, RF-03 y RF-16). El rol ADMIN permite realizar la verificación de organizaciones y la gestión básica del estado de las cuentas, sin requerir un perfil de voluntario u organización.

Oportunidades y geolocalización. Administra publicación, consulta, filtros, ubicaciones y visualización cartográfica (RF-04, RF-05 y RF-06).

Inscripciones, seguimiento y reputación. Controla cupos, evita duplicados, registra estados de participación y habilita calificaciones vinculadas con participaciones válidas (RF-07, RF-08 y RF-10).

Donaciones materiales. Registra ofrecimientos no monetarios y controla las transiciones pendiente, aceptado, rechazado, coordinado y recibido (RF-13, RF-14 y RF-15).

Servicios de apoyo. Calcula recomendaciones mediante reglas simples, genera eventos de notificación y obtiene estadísticas por organización y estadísticas globales disponibles para el administrador. (RF-09, RF-11 y RF-12).

# 7. Flujos principales de comunicación

## 7.1 Registro e inicio de sesión

La aplicación envía las credenciales a la API. El controlador valida el formato, el servicio verifica el usuario y la contraseña almacenada como hash, y el servidor emite un JWT con vencimiento y rol. El cliente guarda el token de forma segura y lo adjunta en las solicitudes protegidas.

## 7.2 Publicación y consulta de oportunidades

Una organización autenticada envía los datos de la oportunidad. La API verifica el rol, valida campos y delega la creación al servicio. Las consultas móviles obtienen oportunidades mediante filtros; el mapa recibe coordenadas desde la aplicación y representa los resultados con Leaflet y OpenStreetMap.

## 7.3 Inscripción de un voluntario

El servicio comprueba que la oportunidad exista, esté vigente, posea cupo y no registre una inscripción previa del mismo usuario. La creación de la inscripción y la actualización del cupo se realizan dentro de una única transacción. Si alguna operación falla, se revierte el conjunto completo.

## 7.4 Gestión de una donación material

El voluntario selecciona una organización y registra categoría, cantidad, ubicación e imagen opcional. La organización consulta los ofrecimientos y modifica su estado únicamente mediante transiciones permitidas. Cada cambio queda persistido y puede originar una notificación.

## 7.5 Recomendaciones y notificaciones

El motor consulta ubicación aproximada, intereses y participación previa para ordenar oportunidades mediante reglas simples. Estas recomendaciones se implementan mediante reglas heurísticas predefinidas y no mediante técnicas de aprendizaje automático o inteligencia artificial, manteniendo una solución acorde con el alcance del proyecto. Cuando una acción genera un evento notificable, el backend aplica la regla correspondiente y delega la entrega al adaptador de Firebase Cloud Messaging.

# 8. Integraciones externas

## 8.1 Leaflet y OpenStreetMap

Leaflet se ejecutará dentro de una WebView de React Native y consumirá teselas de OpenStreetMap o de un proveedor compatible. Un componente propio encapsulará la inicialización del mapa, los marcadores y el intercambio de coordenadas con la aplicación. La geolocalización del dispositivo se solicitará únicamente con consentimiento explícito y para finalidades funcionales.

Para búsquedas y recomendaciones, el sistema utilizará coordenadas o una ubicación aproximada. No se almacenará de forma permanente la posición en tiempo real del dispositivo cuando no sea necesaria. Esta decisión reduce exposición de datos y mitiga el riesgo tecnológico R06.

## 8.2 Firebase Cloud Messaging

El backend determinará qué eventos deben notificarse y Firebase actuará como canal de entrega. Los tokens de dispositivo se asociarán con el usuario y podrán invalidarse o renovarse. Las fallas de entrega no deberán impedir que la operación principal —por ejemplo, una inscripción o un cambio de estado— se complete correctamente.

# 9. Seguridad y aspectos transversales

Autenticación y autorización. JWT con vencimiento configurable, middleware de autenticación y validación del token, junto con controles de autorización basados en roles y propiedad del recurso.

Protección de credenciales. Contraseñas almacenadas mediante hash con bcrypt; nunca se guardan ni se registran en texto plano.

Validación. Comprobaciones básicas en el cliente y validación definitiva en el servidor; rechazo de datos incompletos, inválidos o no autorizados.

Acceso a datos. Consultas parametrizadas, restricciones relacionales y transacciones para evitar inyección SQL e inconsistencias.

Configuración. Secretos, cadenas de conexión y credenciales externas fuera del código fuente mediante variables de entorno.

Transporte seguro. El sistema utilizará HTTPS en todos los entornos de producción para proteger la comunicación entre cliente y servidor. Las respuestas seguirán una estructura uniforme mediante códigos HTTP apropiados y mensajes controlados que no expongan información interna.

Trazabilidad técnica. Registro mínimo de errores y eventos relevantes, sin incluir contraseñas, JWT completos ni ubicaciones innecesarias.

# 10. Organización inicial de los proyectos

La estructura propuesta refleja las capas y módulos anteriores. Podrá ajustarse durante la implementación sin alterar las responsabilidades definidas.

| Proyecto | Directorios principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| backend/src | config · routes · controllers · middlewares | Configuración, exposición HTTP y controles transversales. |
| backend/src | services · repositories · validators | Reglas de negocio, persistencia y validación. |
| backend/src | modules · integrations · utils | Módulos funcionales, adaptadores externos y utilidades. |
| backend/tests | unit · integration | Pruebas de servicios, repositorios y endpoints. |
| mobile/src | screens · components · navigation | Interfaz y navegación por rol. |
| mobile/src | services · hooks · context | Comunicación con API y estado de aplicación. |
| mobile/src | maps · utils · constants · assets | Mapa encapsulado y recursos compartidos. |

# 11. Trazabilidad entre arquitectura y requerimientos

| Elemento arquitectónico | RF cubiertos | RNF asociados |
| --- | --- | --- |
| Cliente móvil Android | RF-01 a RF-16 | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-10 |
| API REST y controladores | RF-01 a RF-16 | RNF-05, RNF-10, RNF-11 |
| Autenticación y autorización | RF-01, RF-02, RF-03 | RNF-06, RNF-07, RNF-08 |
| Servicios y módulos funcionales | RF-01 a RF-16 | RNF-04, RNF-05 |
| Repositorios y PostgreSQL | RF-01 a RF-16 | RNF-04, RNF-08, RNF-11 |
| Adaptador de mapas | RF-05, RF-06, RF-09, RF-16 | RNF-04, RNF-09, RNF-11 |
| Adaptador de notificaciones | RF-11 | RNF-04, RNF-11 |

# 12. Decisiones arquitectónicas adoptadas

| Decisión | Justificación y consecuencia |
| --- | --- |
| DA-01 · Cliente-servidor | El cliente móvil se desacopla de la persistencia y consume una API REST centralizada. |
| DA-02 · Monolito modular | Permite un único despliegue y pruebas simples, manteniendo separación por módulos. No se adoptan microservicios en el prototipo. |
| DA-03 · Arquitectura por capas | Reduce acoplamiento: controladores, servicios y repositorios poseen responsabilidades diferentes. |
| DA-04 · Patrón Repository | Las consultas PostgreSQL quedan encapsuladas y no se distribuyen entre controladores o servicios. |
| DA-05 · Adapter | Leaflet/OSM y FCM se integran mediante componentes sustituibles que aíslan dependencias externas. |
| DA-06 · JWT y roles | La API mantiene sesiones sin estado y aplica autorización diferenciada para voluntario, organización y administrador. |
| DA-07 · Transacciones ACID | Inscripciones, cupos y cambios críticos se ejecutan de forma atómica para evitar estados parciales. |

# 13. Insumos para el modelado de datos

La arquitectura identifica como conceptos candidatos Usuario, Perfil de voluntario, Organización, Interés, Oportunidad, Inscripción, Donación material, Calificación, Notificación y Token de dispositivo. También anticipa relaciones entre organizaciones y oportunidades, voluntarios e inscripciones, organizaciones y donaciones, y participaciones y calificaciones.

Estas referencias son insumos preliminares y no constituyen todavía el modelo definitivo. La actividad 1.1.5 establecerá entidades, atributos, claves primarias y foráneas, cardinalidades, restricciones y estados válidos, y producirá el diagrama de clases o entidad-relación correspondiente.